中国电力工程设计标准

与国际标准和国外先进标准比较研究

工程勘测专业工作大纲

工程勘测专业对标工作组

2012年8月13日

目     录

1  前  言

2  组织结构

2.1  参加单位

2.2  对标工作组人员构成

2.3  岗位职责

3  编制原则

4  对标工作内容及分工

4.1  测量专业

4.2  岩土专业

4.3  水文气象专业

5  进度安排

6  对标成果形式与内容要求

7  提交成果

8  项目管理模式、质量检查及要求

9  会议安排

10  说  明

11  附件:各院搜集的国外标准

11.1  华北院收集的国外规程目录

11.2  河南院收集的国外规程目录

11.3  山西院收集的国外规程目录

# 1  前  言

随着全球经济一体化的发展和我国加入世界贸易组织，电力设计企业进入了一个国际性的激烈竞争的市场，国内各电力设计院也逐渐走出国门，在国外电力建设的市场份额从无到有，日益增大。

在涉外工程中标准问题是比较突出的。由于国内外标准的差异，使得在项目前期阶段风险难以控制，在项目执行阶段需要花费大量精力和时间进行沟通和解释。为使国内勘测设计人员更深入地了解国际标准与国内标准的差异，便于在涉外工程中更好地推广使用中国标准，中国电力规划设计协会组织开展《中国电力设计标准与国际和国外先进标准比较研究》工作。通过对国际标准的研究，可以更好的了解国外电力工程（含发电、电网）工程勘测（测量、岩土、水文气象三个专业）理念和要求，找出与国内电力工程勘测标准的差异，学习国外标准的先进性，对推进中国标准国际化，以及提高我国电力行业的勘测、设计、建设与管理水平，同时提高勘测设计生产效率，都是十分必要的。

# 2  组织结构

## 2.1  参加单位

根据电规协标〔2012〕67号“关于成立《中国电力设计标准与国际标准和国外先进标准比较研究》（发电工程）机务、输煤、暧通、化学、水工、热控自动化、勘测、消防、环保工作组的通知”，电力工程勘测专业对标工作组组成如下:

牵头单位：中南电力设计院；

参加单位：

华北电力设计院工程有限公司

西北电力设计院

华东电力设计院

西南电力设计院

东北电力设计院

山西省电力勘测设计院

山东电力工程咨询院有限公司

河南省电力勘测设计院

江苏省电力设计院

广东省电力设计研究院。

## 2.2  对标工作组人员构成

工程勘测包括三个专业：测量、岩土、水文气象。

工程勘测专业对标工作领导小组成员:

组  长：    曾渠丰（中南院）

副组长：    程正逢（中南院）

贾宁  （华北院）

王海亮（西北院）

陈昌斌（华东院）

李中  （西南院）

齐迪  （东北院）

赵景明（山西院）

卢晓东（山东院）

王松江（河南院）

徐君民（江苏院）

马海毅（广东院）

测量专业组组长：程正逢

专业组成员：

中南电力设计院：石克勤、胡吉伦、张健、徐辉

华北电力设计院工程有限公司：张济勇、郝宝诚、卢向东

西北电力设计院：王征宇、杨帅、张敏

华东电力设计院：姚麒麟、姚锋、李建国

西南电力设计院：罗全华

东北电力设计院：薛艳东、张强、王树东

山西省电力勘测设计院：李少龙、杨斌、王日

山东电力工程咨询院有限公司：常增亮、李斌、胡守超、高兴国

河南省电力勘测设计院：高首都、王宇、吴剑光、孙步阳

江苏省电力设计院：徐君民、李欣、仲锋、朱健

广东省电力设计研究院：贾玉明、罗元林、葛苹

岩土专业组组长：叶静风

专业组成员：

中南电力设计院：别传炎、张晓健、邵东风、黄欢

华北电力设计院工程有限公司：贾宁、金永军、王洪播

西北电力设计院：刘志伟、张希宏、鄢治华、胡昕

华东电力设计院：陈昌斌、王庶懋、陈亮

西南电力设计院：余团、刘宗亮

东北电力设计院：娄俊庆、尹洪峰、庞大鹏

山西省电力勘测设计院：赵书明、王田晓、赵瑾瑛

山东电力工程咨询院有限公司：王青松、高鹏、陈卫兵、张伟

河南省电力勘测设计院：蒋晓成、王松江、郭军辉、刘明亮

江苏省电力设计院：任亚群、陈念军、葛海明、任治军

广东省电力设计研究院：王小明、李勇、李刚

水文气象专业组组长：饶贞祥

专业组成员：

中南电力设计院：胡昌盛、刘德平、张文杰

华北电力设计院工程有限公司： 张性慧、 张晓民、阮杰波

西北电力设计院： 田启明、胡进宝、王志华

华东电力设计院：李舜、黄勇、周大键

西南电力设计院： 郑  国、郭新春、黄志洲

东北电力设计院： 欧子春、段文辉、张建全

山西省电力勘测设计院： 张树田、吕涑琦、余金泰、于兴杰

山东电力工程咨询院有限公司：卢晓东、王起峰、马惠群、王春阳

河南省电力勘测设计院： 许  轶、田文文、李辉、张磊

江苏省电力设计院： 巫黎明、潘晓春、张洋、王晓惠

广东省电力设计研究院：梁水林、王俊、周川

## 2.3  岗位职责

组  长：负责牵头总体策划，协调分工，组织工作组日常运作；负责组织阶段性检查，组织对标工作成果验收。

副组长：协助组长单位开展工作，组织所在院分工的对标工作；参加对标工作成果验收。

专业组长：负责本专业对标工作的协调分工与专业汇总。

主编人：负责分工板块部分运作与协调，定期汇总、通报工作成果。

参编人：负责定期信息反馈，提交阶段性成果给主编单位。

# 3  编制原则

(1)  确定要比较分析的中国电力工程勘测标准（这些标准必须是电力勘测设计中常用的，包括GB和DL等标准）；

(2)  根据电力设计行业已购买的国际标准、国外先进标准和涉外工程中使用的标准汇总，与中国国家标准和电力行业标准开展对比研究工作；

(3)  由于勘测专业标准涉及的内容很多，含测量、岩土、水文气象三个分专业，含发电类工程和电网类工程两个板块，本次对标工作拟分专业、分板块进行。以中国现行的国家标准和电力行业标准为基础，与主要国际勘测标准美国工程勘测标准、英国工程勘测标准、欧洲工程勘测标准、俄罗斯工程勘测标准以及目前我国电力设计院承接工程勘测设计较多的国家所采用的标准进行比对。

(4)  本次对标只针对电力工程勘测的主要条款，不逐条展开规范比对。考虑到对标的通用性，拟从中国标准中抽出具体的对标点（即对标内容的分解），“对标点”原则上按照中国现行标准的章节顺序提炼，一次分解到位，每个“对标点”应小于标准章节的二级目录，适用条文汇集到该对标点中。

# 4  对标工作内容及分工

## 4.1  测量专业

4.1.1  测量专业对标内容

测量专业对标分为电厂、变电站测量和输电线路测量两个板块。

电厂、变电站测量板块包括：标准体系、平面控制测量、高程控制测量、地形测量、施工测量、航空摄影测量、变形测量、其他测量、图式图例、工程设计各阶段测量专业工作深度和需提交资料等十个方面内容。国内标准包括：《火力发电厂工程测量技术规程》(DL/T5001-2004)、《电力工程施工测量技术规范》（DL/T5445-2010）、《国家基本比例尺地图图式第1部分：1:500 1:1000 1:2000 地形图图式》（GB/T 20257.1-2007）等三个标准；国外标准暂定美国标准、英国标准、欧盟标准、俄罗斯标准、德国标准等。

输电线路测量板块包括：标准体系、选线测量、定线测量、平断面测量、定位测量及检测、塔基断面测量、林木调查测量、图式图例、航空摄影测量、工程设计各阶段测量专业工作深度和需提交资料等十个方面内容。国内标准包括：《330kV-750kV架空输电线路勘测规范》(GB50548-2010)、《220kV及以下架空送电线路勘测技术规程》（DL/T 5076-2008）、《架空送电线路大跨越勘测技术规程》（DL/T 5049—2006）、《电力工程施工测量技术规范》（DL/T5445-2010）等四个标准；国外标准暂定美国标准、英国标准、欧盟标准、俄罗斯标准、德国标准等。

详细内容见“表4.1.1 中国电力工程测量专业标准与国际标准和国外先进标准对比研究内容一览表”。

4.1.2  测量专业对标分工

当前阶段的主要工作是搜集国际与国外先进标准，项目参与单位分工合作，同心协力共同完成标准搜集工作。根据项目研究需要，将需要搜集的标准范围分为发变电板块、输电线路板块，需要搜集的国外标准为美标、英标、德标、欧标、俄标，各单位分工负责搜集的标准如下表：

| 标准名称 | 发、变电测量标准 | 输电线路测量标准 |
| --- | --- | --- |
| 美标 | 华北院 | 山东院 |
| 英标 | 西北院 | 河南院 |
| 德标 | 华东院 | 江苏院 |
| 欧标 | 山西院 | 中南院 |
| 俄标 | 东北院 | 广东院 |

发变电板块和输电线路板块研究内容初步共分为十个方面内容，分别为平面高程控制、地形图和图式图例、施工测量、变形测量、其他测量（海洋及管线测量等）、航空摄影测量、选线定线测量、平断面及定位塔基测量、综合调查测量、标准体系及工作深度，各单位负责的内容如下表：

| 序 号 | 内 容 | 负责单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 平面高程控制 | 华北院 |
| 2 | 地形图和图式图例 | 西北院 |
| 3 | 施工测量 | 华东院 |
| 4 | 变形测量 | 东北院 |
| 5 | 其他测量（海洋及管线测量等） | 广东院 |
| 6 | 航空摄影测量 | 山西院 |
| 7 | 选线定线测量 | 山东院 |
| 8 | 平断面及定位塔基测量 | 河南院 |
| 9 | 综合调查测量 | 江苏院 |
| 10 | 标准体系及工作深度 | 中南院 |

测量专业对标分工见“表4.1.2中国电力工程测量专业标准与国际标准和国外先进标准对比研究分工一览表”。

表4.1.1  	中国电力工程测量专业标准与国际标准和国外先进标准对比研究内容一览表

| 工程 类别 | 国 内 标 准 | 对标内容 | 国 外 标 准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标准名称 | 标准号 | 国 别 |
| 发、变电工程 | 1、《火力发电厂工程测量技术规程》(DL/T5001-2004) | 1、标准体系 2、平面控制测量 3、高程控制测量 4、地形测量 5、航空摄影测量 6、施工测量 7、变形测量 8、其他测量 9、图式图例 10、工程设计各阶段测量专业工作深度和需提交资料 | Content Standard for Digital Geospatial Metadata (version 2.0) | FGDC-STD-001-1998 | 美国标准 |
|  |  |  | Content Standard for Digital Geospatial Metadata, Part 1: Biological Data Profile | FGDC-STD-001.1-1999 |  |
|  |  |  | Metadata Profile for Shoreline Data | FGDC-STD-001.2-2001 |  |
|  |  |  | Spatial Data Transfer Standard (SDTS)（修订版） | FGDC-STD-002 |  |
|  |  |  | Spatial Data Transfer Standard (SDTS), Part 5: Raster Profile and Extensions | FGDC-STD-002.5 |  |
|  |  |  | Spatial Data Transfer Standard (SDTS), Part 6: Point Profile | FGDC-STD-002.6 |  |
|  |  |  | SDTS Part 7: Computer-Aided Design and Drafting (CADD) Profile | FGDC-STD-002.7-2000 |  |
|  |  |  | Cadastral Data Content Standard | FGDC-STD-003 |  |
|  |  |  | Classification of Wetlands and Deepwater Habitats of the United States | FGDC-STD-004 |  |
|  |  |  | Vegetation Classification Standard | FGDC-STD-005 |  |
|  |  |  | Soil Geographic Data Standard | FGDC-STD-006 |  |
|  |  |  | Geospatial Positioning Accuracy Standard, Part 1, Reporting Methodology | FGDC-STD-007.1-1998 |  |
|  |  |  | Geospatial Positioning Accuracy Standard, Part 2, Geodetic Control Networks | FGDC-STD-007.2-1998 |  |
|  |  |  | Geospatial Positioning Accuracy Standard, Part 3, National Standard for Spatial Data Accuracy | FGDC-STD-007.3-1998 |  |
|  |  |  | Geospatial Positioning Accuracy Standard, Part 4: Architecture, Engineering Construction and Facilities Management | FGDC-STD-007.4-2002 |  |
|  |  |  | Content Standard for Digital Orthoimagery | FGDC-STD-008-1999 |  |
|  |  |  | Content Standard for Remote Sensing Swath Data | FGDC-STD-009-1999 |  |
|  |  |  | Utilities Data Content Standard | FGDC-STD-010-2000 |  |
|  |  |  | U.S. National Grid | FGDC-STD-011-2001 |  |
|  |  |  | Content Standard for Digital Geospatial Metadata: Extensions for Remote Sensing Metadata | FGDC-STD-012-2002 |  |
|  |  |  | 《Standards and Specifications for Geodetic Control Networks》 | QB296.U89U5 1984 526.3'3 84-600257 |  |
|  | 2、《电力工程施工测量技术规范》（DL/T5445-2010） |  |  |  |  |
|  | 3、《国家基本比例尺地图图式第1部分：1:500 1:1000 1:2000 地形图图式》（GB/T 20257.1-2007） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 英国标准 |
|  |  |  |  |  | 欧洲标准 |
|  |  |  | 工程勘测规范 | СНБ 1.02.01-96 | 俄罗斯标准 |
|  |  |  | 工程测量.第1部分:一般要求 | D IN 18710-1-2010 | 德国标准 |
|  |  |  | 工程测量.第2部分:现场勘测 | DIN 18710-2-2010 |  |
|  |  |  | 工程测量.第3部分:定线 | DIN 18710-3-2010 |  |
|  |  |  | 工程测量.第4部分:形变测量 | DIN 18710-4-2010 |  |
|  |  |  |  |  | 其他标准 |
|  |  |  | 《Accuracy Standards for Geodetic Surveys》 | OSG Standard 1.1 | 新西兰 |
| 输电线路工程 | 1 《330kV-750kV架空输电线路勘测规范》(GB50548-2010) | 1、标准体系 2、选线测量 3、定线测量 4、平断面测量 5、定位测量及检测 6、塔基断面测量 7、林木调查测量 8、图式图例 9、航空摄影测量 10、施工测量 11、工程设计各阶段测量专业工作深度和需提交资料 |  |  | 美国标准 |
|  | 2.《220kV及以下架空送电线路勘测技术规程》（DL/T 5076-2008） |  |  |  |  |
|  | 3.《架空送电线路大跨越勘测技术规程》（DL/T 5049—2006） |  |  |  |  |
|  | 4.《电力工程施工测量技术规范》（DL/T5445-2010） |  |  |  |  |
|  |  |  | 建筑放样和测量.第1部分:测量、计划和组织方法与验收准则 | BS 5964-1-1990 | 英国标准 |
|  |  |  | 房屋的测量方法.定线和测量.第2部分:测量点和测量目标 | BS 5964-2-1996 |  |
|  |  |  | 房屋的放样和测量方法.第3部分:调查及测量设备采购用清单 | BS 5964-3-1996 |  |
|  |  |  | 建筑施工用测量器具.第1部分:使用中精度的测定方法:原理 | BS 7334-1-1990 |  |
|  |  |  | 建筑施工用测量器具.第2部分:使用中精度的测定方法:卷尺 | BS 7334-2-1990 |  |
|  |  |  | 建筑施工用测量器具.第3部分:使用中精度的测定方法:光学水准仪 | BS 7334-3-1990 |  |
|  |  |  | 建筑施工用测量器具.第4部分:经纬仪使用精度的测定方法 | BS 7334-4-1992 |  |
|  |  |  | 建筑施工用测量器具.第5部分:光学铅垂测量仪器使用精度的测定方法 | BS 7334-5-1992 |  |
|  |  |  | 建筑施工用测量器具.第6部分:激光仪器使用精度的测定方法 | BS 7334-6-1992 |  |
|  |  |  | 建筑施工用测量器具.第7部分:仪器用于定线时精度的测定方法 | BS 7334-7-1992 |  |
|  |  |  | 建筑施工用测量器具.第8部分:最远可达150m的电子式测距仪器使用中精度的测定方法 | BS 7334-8-1992 |  |
|  |  |  | 建筑物精度指南 | BS 5606-1990 |  |
|  |  |  |  |  | 欧洲标准 |
|  |  |  |  |  | 俄罗斯标准 |
|  |  |  | 工程勘测规范 | СНБ 1.02.01-96 | 白俄罗斯标准 |
|  |  |  | 摄影测量学和遥感.摄影测量分析利用的特殊概念 | DIN 18716-2-1996 | 德国标准 |
|  |  |  | 摄影测量学和遥感.第3部分:遥感的概念 | DIN 18716-3-1997 |  |
|  |  |  | 摄影产品.第1部分:航空飞行和模拟摄影的要求 | DIN 18740-1-2001 |  |
|  |  |  | 摄影产品.第2部分:全景摄影的航空照片的要求 | DIN 18740-2-2005 |  |
|  |  |  | 摄影测量产品.第3部分:正射投影像片的要求 | DIN 18740-3-2003 |  |
|  |  |  | 线路图用图形符号.第11部分:建筑物与地形测量的安装平面图和线路图 | DIN EN 60617-11-1997 |  |
|  |  |  | 精密水准尺 | DIN 18717-1996 |  |
|  |  |  | 大地测量仪器的类型和部件.概念 | DIN 18718-1986 |  |
|  |  |  | 大地测量仪器.强制对中法.插塞和插座 | DIN 18719-1975 |  |
|  |  |  | 大地测量仪器与三角架的连接 | DIN 18720-1995 |  |
|  |  |  | 大地测量仪器用可读圆刻度盘 | DIN 18721-1977 |  |
|  |  |  | 大地测量仪器用管状水准仪.概念和要求 | DIN 18722-1983 |  |
|  |  |  | 大地测量仪器精度检验的野外作业法通则 | DIN 18723-1-1990 |  |
|  |  |  | 大地测量仪器精度检验的野外作业法水准仪 | DIN 18723-2-1990 |  |
|  |  |  | 大地测量仪精度检验的野外作业法.经纬仪 | DIN 18723-3-1990 |  |
|  |  |  | 大地测量仪精度检验的野外作业法.光学测距仪 | DIN 18723-4-1990 |  |
|  |  |  | 大地测量仪精度检验的野外作业法.垂准仪 | DIN 18723-5-1990 |  |
|  |  |  | 大地测量仪精度检验的野外作业法.近距离用电子光学测距仪 | DIN 18723-6-1990 |  |
|  |  |  | 大地测量仪器.从技术数据来判定水平仪和经伟仪的精确度 | DIN 18724-1990 |  |
|  |  |  | 大地测量仪器.望远镜分划线 | DIN 18725-1971 |  |
|  |  |  | 测绘仪器用三角架 | DIN 18726-1996 |  |
|  |  |  | 工程测量.第1部分:一般要求 | D IN 18710-1-2010 |  |
|  |  |  | 工程测量.第2部分:现场勘测 | DIN 18710-2-2010 |  |
|  |  |  | 工程测量.第3部分:定线 | DIN 18710-3-2010 |  |
|  |  |  | 工程测量.第4部分:形变测量 | DIN 18710-4-2010 |  |
|  |  |  |  |  | 其他标准 |

表4.1.2  	中国电力工程测量专业标准与国际标准和国外先进标准对比研究分工一览表

| 工程类别 | 对标内容 | 对比标准 | 主编人/主编单位 | 参编人/参编单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发、变电工程 | 平面控制测量 | 中美标准对比 | 华北院 |  |  |
|  |  | 中英标准对比 | 华北院 |  |  |
|  |  | 中欧标准对比 | 华北院 |  |  |
|  |  | 中俄标准对比 | 华北院 |  |  |
|  |  | 中德标准对比 | 华北院 |  |  |
|  |  | 与其他标准对比 | 华北院 |  |  |
| 发、变电工程 | 高程控制测量 | 中美标准对比 | 华北院 |  |  |
|  |  | 中英标准对比 | 华北院 |  |  |
|  |  | 中欧标准对比 | 华北院 |  |  |
|  |  | 中俄标准对比 | 华北院 |  |  |
|  |  | 中德标准对比 | 华北院 |  |  |
|  |  | 与其他标准对比 | 华北院 |  |  |
| 发、变电工程 | 地形测量 | 中美标准对比 | 西北院 |  |  |
|  |  | 中英标准对比 | 西北院 |  |  |
|  |  | 中欧标准对比 | 西北院 |  |  |
|  |  | 中俄标准对比 | 西北院 |  |  |
|  |  | 中德标准对比 | 西北院 |  |  |
|  |  | 与其他标准对比 | 西北院 |  |  |
| 发、变电工程 | 施工测量 | 中美标准对比 | 华东院 |  |  |
|  |  | 中英标准对比 | 华东院 |  |  |
|  |  | 中欧标准对比 | 华东院 |  |  |
|  |  | 中俄标准对比 | 华东院 |  |  |
|  |  | 中德标准对比 | 华东院 |  |  |
|  |  | 与其他标准对比 | 华东院 |  |  |
| 发、变电工程 | 变形测量 | 中美标准对比 | 东北院 |  |  |
|  |  | 中英标准对比 | 东北院 |  |  |
|  |  | 中欧标准对比 | 东北院 |  |  |
|  |  | 中俄标准对比 | 东北院 |  |  |
|  |  | 中德标准对比 | 东北院 |  |  |
|  |  | 与其他标准对比 | 东北院 |  |  |
| 发、变工程 | 其他测量 | 中美标准对比 | 广东院 |  |  |
|  |  | 中英标准对比 | 广东院 |  |  |
|  |  | 中欧标准对比 | 广东院 |  |  |
|  |  | 中俄标准对比 | 广东院 |  |  |
|  |  | 中德标准对比 | 广东院 |  |  |
|  |  | 与其他标准对比 | 广东院 |  |  |
| 发、变电工程 | 图式图例 | 中美标准对比 | 西北院 |  |  |
|  |  | 中英标准对比 | 西北院 |  |  |
|  |  | 中欧标准对比 | 西北院 |  |  |
|  |  | 中俄标准对比 | 西北院 |  |  |
|  |  | 中德标准对比 | 西北院 |  |  |
|  |  | 与其他标准对比 | 西北院 |  |  |
| 发、变电工程 | 航空摄影测量 | 中美标准对比 | 山西院 |  |  |
|  |  | 中英标准对比 | 山西院 |  |  |
|  |  | 中欧标准对比 | 山西院 |  |  |
|  |  | 中俄标准对比 | 山西院 |  |  |
|  |  | 中德标准对比 | 山西院 |  |  |
|  |  | 与其他标准对比 | 山西院 |  |  |
| 发、变电工程 | 1 标准体系 2工程设计各阶段测量专业工作深度和需提交资料 | 中美标准对比 | 中南院 |  |  |
|  |  | 中英标准对比 | 中南院 |  |  |
|  |  | 中欧标准对比 | 中南院 |  |  |
|  |  | 中俄标准对比 | 中南院 |  |  |
|  |  | 中德标准对比 | 中南院 |  |  |
|  |  | 与其他标准对比 | 中南院 |  |  |
| 输电线路工程 | 选线测量 | 中美标准对比 | 山东院 |  |  |
|  |  | 中英标准对比 | 山东院 |  |  |
|  |  | 中欧标准对比 | 山东院 |  |  |
|  |  | 中俄标准对比 | 山东院 |  |  |
|  |  | 中德标准对比 | 山东院 |  |  |
|  |  | 与其他标准对比 | 山东院 |  |  |
| 输电线路工程 | 定线测量 | 中美标准对比 | 山东院 |  |  |
|  |  | 中英标准对比 | 山东院 |  |  |
|  |  | 中欧标准对比 | 山东院 |  |  |
|  |  | 中俄标准对比 | 山东院 |  |  |
|  |  | 中德标准对比 | 山东院 |  |  |
|  |  | 与其他标准对比 | 山东院 |  |  |
| 输电线路工程 | 平断面测量 | 中美标准对比 | 河南院 |  |  |
|  |  | 中英标准对比 | 河南院 |  |  |
|  |  | 中欧标准对比 | 河南院 |  |  |
|  |  | 中俄标准对比 | 河南院 |  |  |
|  |  | 中德标准对比 | 河南院 |  |  |
|  |  | 与其他标准对比 | 河南院 |  |  |
| 输电线路工程 | 定位测量及检测 | 中美标准对比 | 河南院 |  |  |
|  |  | 中英标准对比 | 河南院 |  |  |
|  |  | 中欧标准对比 | 河南院 |  |  |
|  |  | 中俄标准对比 | 河南院 |  |  |
|  |  | 中德标准对比 | 河南院 |  |  |
|  |  | 与其他标准对比 | 河南院 |  |  |
| 输电线路工程 | 塔基断面测量 | 中美标准对比 | 河南院 |  |  |
|  |  | 中英标准对比 | 河南院 |  |  |
|  |  | 中欧标准对比 | 河南院 |  |  |
|  |  | 中俄标准对比 | 河南院 |  |  |
|  |  | 中德标准对比 | 河南院 |  |  |
|  |  | 与其他标准对比 | 河南院 |  |  |
| 输电线路工程 | 综合调查测量 | 中美标准对比 | 江苏院 |  |  |
|  |  | 中英标准对比 | 江苏院 |  |  |
|  |  | 中欧标准对比 | 江苏院 |  |  |
|  |  | 中俄标准对比 | 江苏院 |  |  |
|  |  | 中德标准对比 | 江苏院 |  |  |
|  |  | 与其他标准对比 | 江苏院 |  |  |
| 输电线路工程 | 图式图例 | 中美标准对比 | 西北院 |  |  |
|  |  | 中英标准对比 | 西北院 |  |  |
|  |  | 中欧标准对比 | 西北院 |  |  |
|  |  | 中俄标准对比 | 西北院 |  |  |
|  |  | 中德标准对比 | 西北院 |  |  |
|  |  | 与其他标准对比 | 西北院 |  |  |
| 输电线路工程 | 航空摄影测量 | 中美标准对比 | 山西院 |  |  |
|  |  | 中英标准对比 | 山西院 |  |  |
|  |  | 中欧标准对比 | 山西院 |  |  |
|  |  | 中俄标准对比 | 山西院 |  |  |
|  |  | 中德标准对比 | 山西院 |  |  |
|  |  | 与其他标准对比 | 山西院 |  |  |
| 输电线路工程 | 施工测量 | 中美标准对比 | 华东院 |  |  |
|  |  | 中英标准对比 | 华东院 |  |  |
|  |  | 中欧标准对比 | 华东院 |  |  |
|  |  | 中俄标准对比 | 华东院 |  |  |
|  |  | 中德标准对比 | 华东院 |  |  |
|  |  | 与其他标准对比 | 华东院 |  |  |
| 输电线路工程 | 1标准体系 2工程设计各阶段测量专业工作深度和需提交资料 | 中美标准对比 | 中南院 |  |  |
|  |  | 中英标准对比 | 中南院 |  |  |
|  |  | 中欧标准对比 | 中南院 |  |  |
|  |  | 中俄标准对比 | 中南院 |  |  |
|  |  | 中德标准对比 | 中南院 |  |  |
|  |  | 与其他标准对比 | 中南院 |  |  |

## 4.2  岩土专业

4.2.1  岩土专业对标内容

岩土工程专业的对标工作，以国内常用的规程规范为基础，分成岩土工程勘察、岩土工程评价、岩土试验、物探、桩基检测等几大类，提出主要的对标内容。国外标准暂定美国标准、英国标准、欧盟标准、俄罗斯标准及其他国家标准。

国内常用的规程规范包括有：

《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）(2009版)

《建筑地基基础设计规范》（GB50007—2002）

《火力发电厂岩土工程勘测技术规程》（DL/T5074-2006）

《变电所岩土工程勘测技术规程》DL/T5170-2002

《330kV-750kV架空输电线路勘测规范》GB50548-2010

《220kV及以下架空送电线路勘测技术规程》（DL/T 5076-2008）

《架空送电线路大跨越勘测技术规程》（DL/T 5049—2006）

《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）

《土工试验方法标准》（GB/T50123-1999）

《电力工程物探技术规程》DL/T5159-2002

《岩石试验规程》GB/T50266

《水质分析操作规定》DLGJ33-94

《电力工程地质钻探技术规程》DL/T5096-2008

《建筑基桩检测技术规范》（JGJ106-2003）

《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2008）

《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）

详细内容见“表4.2.1岩土工程专业国内标准与国外先进标准对比研究内容一览表”。

4.2.2  岩土专业对标分工

岩土专业对标分工见“表4.2.2 中国电力工程岩土专业标准与国际标准和国外先进标准对比研究分工一览表”。表中列出了各对标内容的主编单位，如果其他兄弟院在某对标内容方面有较多的了解和研究，也可提出参编。中南院负责最后的汇总整理工作。

4.2.3  岩土专业已有和需收集的标准

表4.2.3列出了中南院已经收集的标准和查询到而未收集到的标准清单。参与对标的各院请根据自己对标的内容再进一步查询和收集。如有其它的标准也请提供给相关兄弟院。在10月份的会议上提出收集到的资料的完整清单，最终确定需要翻译的标准。

表4.2.1   	中国电力工程岩土专业国内标准与国际标准和国外先进标准对比研究内容一览表

| 工程类别 | 国 内 标 准 | 对标内容 | 国 外 标 准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标准名称 | 标准号 | 国 别 |
| 岩土勘察 | 《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）(2009版) 《火力发电厂岩土工程勘测技术规程》（DL/T5074-2006） 《变电所岩土工程勘测技术规程》DL/T5170-2002 《330kV-750kV架空输电线路勘测规范》GB50548-2010 《220kV及以下架空送电线路勘测技术规程》（DL/T 5076-2008） 《架空送电线路大跨越勘测技术规程》（DL/T 5049—2006） 《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010） 《电力工程地质钻探技术规程》（DL/T5096-2008） | 1、岩石的分类 2、土的分类 3、各类工程的勘察要求 4、地下水的勘察要求 5、载荷试验 6、静力触探试验 7、动力触探试验 8、标准贯入试验 9、水和土的腐蚀性评价 10、场地土类型和建筑场地类别 11、液化判定 12、地震动参数 | 土的工程分类 | ASTM D2487 | 美国标准 |
|  |  |  | 2000 UNIFORM BUILDING CODE |  |  |
|  |  |  | 2006 IBC |  |  |
|  |  |  | 静力触探试验 | ASTM D3441 |  |
|  |  |  | 动力触探试验 | ASTM D6951 |  |
|  |  |  | 载荷试验 | ASTM D1194 |  |
|  |  |  | 标准贯入试验 | ASTM D1586 |  |
|  |  |  | 勘察规范 | BS5930 | 英国标准 |
|  |  |  | 土的工程分类 | ISO 14688-1 | 欧洲标准 |
|  |  |  | 土的分类原则 | ISO 14688-2 |  |
|  |  |  | 勘察与测试 | BS EN 1997-1:2007 BS EN 1997-2:2007 |  |
|  |  |  | 抗震 | BS EN 1998:2005 |  |
|  |  |  | 建筑工程勘测 | СНиП 1.02.07-87 | 俄罗斯标准 |
|  |  |  | 土壤、分类 | ГОСТ 25100-95 |  |
|  |  |  | 土壤野外静力和动力探测试验法 | ГОСТ 19912-2001 |  |
|  |  |  | 建筑基础设计规范 | СНиП 2.02.01-83 |  |
|  |  |  | 地震区建筑规范 | СНиП II-7-81 |  |
|  |  |  | 建筑施工的工程勘察 | СНиП 11-02-96 |  |
| 岩土评价 | 《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002） 《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008） | 1、地基承载力 2、沉降量的计算 3、岩土参数 4、稳定性计算 5、桩基设计参数等 |  |  | 美国标准 |
|  |  |  |  |  | 英国标准 |
|  |  |  |  |  | 欧洲标准 |
|  |  |  |  | СНиП 2.02.03-85 | 俄罗斯标准 |
| 岩土试验 | 《土工试验方法标准》（GB/T50123-1999） 《岩石试验规程》GB/T50266 | 1、含水率试验 2、密度试验 3、比重试验） 4、液塑限试验 5、颗粒分析） 6、固结试验 7、直接剪切试验等各项试验的方法与区别 8、岩石密度试验 9、岩石含水率试验 10、抗压强度的试验 11、抗拉强度的试验 12、抗剪强度的试验等 | 含水率试验 | ASTM D2216 | 美国标准 |
|  |  |  | 密度试验 | 击入筒法（ASTM D2937）、橡胶球法（ASTM D2167）、砂锥法（ASTM D1556） |  |
|  |  |  | 比重试验 | ASTM D854 |  |
|  |  |  | 液塑限试验 | ASTM D4318 |  |
|  |  |  | 颗粒分析 | ASTM D422 |  |
|  |  |  | 固结试验 | ASTM D2435 |  |
|  |  |  | 固结快剪标准 | ASTM D3080 |  |
|  |  |  | 岩石抗压强度的试验方法 | ASTM D2938 |  |
|  |  |  | 土壤试验方法 | BS1377 | 英国标准 |
|  |  |  | 含水量的测定 | ISO/TS 17892-1 | 欧洲标准 |
|  |  |  | 密度的测定ISO/TS 17892-2 |  |  |
|  |  |  | 比重瓶法测定 | ISO/TS 17892-3 |  |
|  |  |  | 粒径级配测定 | ISO/TS 17892-4 |  |
|  |  |  | 固结试验 | ISO/TS 17892-5 |  |
|  |  |  | 液限试验圆锥仪 | ISO/TS 17892-6 |  |
|  |  |  | 直剪试验 | ISO/TS 17892-10 |  |
|  |  |  | 阿太堡界限的测定 | ISO/TS 17892-12 |  |
|  |  |  | 土壤-试验采取、包装、运输和保存 | ГОСТ 12071-2000 | 俄罗斯标准 |
|  |  |  | 密度、水分、吸水率、孔隙度和透水性测定方法 | ГОСТ 12730.0-78 |  |
|  |  |  | 土壤-物理特性的实验室测定法 | ГОСТ 5180-84 |  |
|  |  |  | 土壤-最大密度实验室测定方法 | ГОСТ 22733-2002 |  |
|  |  |  | 土壤-试验结果统计处理方法 | ГОСТ 20522-96 |  |
|  |  |  | 岩石单轴抗压强度极限测定方法 | ГОСТ 21153.2 |  |
| 物探 | 《电力工程物探技术规程》DL/T5159-2002 | 电阻率测试方法 剪切波测试方法 | Standard Test Method for Field Measurement of Soil Resistivity Using the Wenner Four-Electrode Method | ASTM G57-2006 | 美国标准 |
|  |  |  |  |  | 英国标准 |
|  |  |  |  |  | 欧洲标准 |
|  |  |  |  |  | 俄罗斯标准 |
|  | 《水质分析操作规定》DLGJ33-94 | 各腐蚀性试验项目的试验方法 | 水中钙镁离子测定 | ASTM D511 | 美国标准 |
|  |  |  | 水中氯离子测定 | ASTM D512 |  |
|  |  |  | 水中二氧化碳测定 | ASTM D513 |  |
|  |  |  | 水中硫酸铁测定 | ASTM D516 |  |
|  |  |  | 水中铁测定 | ASTM D1068 |  |
|  |  |  | 水硬度测定测定 | ASTM D1126 |  |
|  |  |  | 水PH值测定 | ASTM D1293 |  |
|  |  |  | 水质分析结果报告 | ASTM D596 |  |
|  |  |  | 水质分析 | BS6068 | 英国标准 |
|  |  |  |  |  | 欧洲标准 |
|  |  |  |  |  | 俄罗斯标准 |
| 桩基检测 | 《建筑基桩检测技术规范》（JGJ106-2003） | 1桩载荷试验 2桩基检测 | 桩的轴向压缩试验 | ASTM D1143 | 美国标准 |
|  |  |  | 桩的水平试验 | ASTM D3966 |  |
|  |  |  | 桩的低应变检测 | ASTM D5882 |  |
|  |  |  |  |  | 英国标准 |
|  |  |  |  |  | 欧洲标准 |
|  |  |  |  |  | 俄罗斯标准 |

表4.2.2  	中国电力工程岩土专业标准与国际标准和国外先进标准对比研究分工一览表

| 工程类别 | 对标内容 | 对比标准 | 主编人/主编单位 | 参编人/参编单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岩土勘察 | 1、岩石的分类 2、土的分类 | 中美英欧俄及其他标准对比 | 广东院 |  |  |
|  | 1、各类工程的勘察要求 2、动力触探试验 3、标准贯入试验 | 中美英欧俄及其他标准对比 | 西北院 |  |  |
|  | 1、地下水的勘察要求 2、水和土的腐蚀性评价 | 中美英欧俄及其他标准对比 | 河南院 |  |  |
|  | 1、载荷试验 2、静力触探试验 | 中美英欧俄及其他标准对比 | 东北院 |  |  |
|  | 1、场地土类型和建筑场地类别 2、液化判定 3、地震动参数 | 中美英欧俄及其他标准对比 | 华东院 |  |  |
| 岩土评价 | 1、地基承载力 2、沉降量的计算 3、岩土参数 4、稳定性计算 | 中美英欧俄及其他标准对比 | 山西院 |  |  |
|  | 1、桩基设计参数等 | 中美英欧俄及其他标准对比 | 西北院 |  |  |
| 土工试验 | 1、含水率试验 2、密度试验 3、比重试验） 4、液塑限试验 5、颗粒分析） 6、固结试验 7、直接剪切试验等各项试验的方法与区别 | 中美英欧俄及其他标准对比 | 华北院 |  |  |
| 岩石试验 | 1、岩石密度试验 2、岩石含水率试验 3、抗压强度的试验 4、抗拉强度的试验 5、抗剪强度的试验等 | 中美英欧俄及其他标准对比 | 山东院 |  |  |
| 物探 | 1、电阻率测试方法 2、剪切波测试方法 | 中美英欧俄及其他标准对比 | 西南院 |  |  |
| 水质分析 | 各腐蚀性试验项目的试验方法 | 中美英欧俄及其他标准对比 | 中南院 |  |  |
| 桩基检测 | 1、桩载荷试验 2、桩基检测 | 中美英欧俄及其他标准对比 | 江苏院 |  |  |

表4.2.3   	已有和需收集的标准（岩土）

| 国外标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 标 准 名 称 | 标 准 号 | 备 注 | 国 别 |
| 土的工程分类 | ASTM D2487 | 需收集 | 美国标准 |
| 2000 UNIFORM BUILDING CODE |  | 需收集 |  |
| 2006 IBC |  | 已收集 |  |
| 静力触探试验 | ASTM D3441 | 需收集 |  |
| 动力触探试验 | ASTM D6951-09 | 已收集 |  |
| 载荷试验 | ASTM D1194 | 需收集 |  |
| 标准贯入试验 | ASTM D1586-08 | 已收集 |  |
| 勘察规范 | BS5930 | 需收集 | 英国标准 |
| 土的工程分类 | ISO 14688-1-2002 | 已收集 | 欧洲标准 |
| 土的分类原则 | ISO 14688-2-2004 | 已收集 |  |
| 勘察与测试 | BS EN 1997-1:2007 BS EN 1997-2:2007 | 河南院已收 已收集 |  |
| 抗震 | BS EN 1998:2005 | 需收集 |  |
| 建筑工程勘测 | СНиП 1.02.07-87 | 需收集 | 俄罗斯标准 |
| 土壤、分类 | ГОСТ 25100-95 | 需收集 |  |
| 土壤野外静力和动力探测试验法 | ГОСТ 19912-2001 | 需收集 |  |
| 建筑基础设计规范 | СНиП 2.02.01-83 | 需收集 |  |
| 地震区建筑规范 | СНиП II-7-81 | 需收集 |  |
| 建筑施工的工程勘察 | СНиП 11-02-96 | 需收集 |  |
| 桩基规范 |  | 需收集 | 美国标准 |
|  |  | 需收集 | 英国标准 |
|  |  | 需收集 | 欧洲标准 |
|  | СНиП 2.02.03-85 | 需收集 | 俄罗斯标准 |
| 含水率试验 | ASTM D2216-05 | 已收集 | 美国标准 |
| 密度试验 | 击入筒法（ASTM D2937）、橡胶球法（ASTM D2167）、砂锥法（ASTM D1556） | 需收集 |  |
| 比重试验 | ASTM D854-06 | 已收集 |  |
| 液塑限试验 | ASTM D4318-05 | 已收集 |  |
| 颗粒分析 | ASTM D422-07 | 已收集 |  |
| 固结试验 | ASTM D2435-11 | 已收集 |  |
| 固结快剪标准 | ASTM D3080-04 | 已收集 |  |
| 岩石抗压强度的试验方法 | ASTM D2938 | 需收集 |  |
| 土壤试验方法 | BS1377 | 需收集 | 英国标准 |
| 含水量的测定 | ISO/TS 17892-1 | 已收集 | 欧洲标准 |
| 密度的测定 | ISO/TS 17892-2 | 已收集 |  |
| 比重瓶法测定 | ISO/TS 17892-3 | 已收集 |  |
| 粒径级配测定 | ISO/TS 17892-4 | 已收集 |  |
| 固结试验 | ISO/TS 17892-5 | 已收集 |  |
| 液限试验圆锥仪 | ISO/TS 17892-6 | 已收集 |  |
| 直剪试验 | ISO/TS 17892-10 | 已收集 |  |
| 阿太堡界限的测定 | ISO/TS 17892-12 | 已收集 |  |
| 土壤-试验采取、包装、运输和保存 | ГОСТ 12071-2000 | 已收集 | 俄罗斯标准 |
| 密度、水分、吸水率、孔隙度和透水性测定方法 | ГОСТ 12730.0-78 | 已收集 |  |
| 土壤-物理特性的实验室测定法 | ГОСТ 5180-84 | 需收集 |  |
| 土壤-最大密度实验室测定方法 | ГОСТ 22733-2002 | 需收集 |  |
| 土壤-试验结果统计处理方法 | ГОСТ 20522-96 | 需收集 |  |
| 岩石单轴抗压强度极限测定方法 | ГОСТ 21153.2 | 需收集 |  |
| Standard Test Method for Field Measurement of Soil Resistivity Using the Wenner Four-Electrode Method | ASTM G57-2006 | 需收集 | 美国标准 |
| 物探 |  | 需收集 | 英国标准 |
| 物探 |  | 需收集 | 欧洲标准 |
| 物探 |  | 需收集 | 俄罗斯标准 |
| 水中钙镁离子测定 | ASTM D511 | 需收集 | 美国标准 |
| 水中氯离子测定 | ASTM D512 | 需收集 |  |
| 水中二氧化碳测定 | ASTM D513 | 需收集 |  |
| 水中硫酸铁测定 | ASTM D516 | 需收集 |  |
| 水中铁测定 | ASTM D1068 | 需收集 |  |
| 水硬度测定测定 | ASTM D1126 | 需收集 |  |
| 水PH值测定 | ASTM D1293 | 需收集 |  |
| 水质分析结果报告 | ASTM D596 | 需收集 |  |
| 水质分析 | BS6068 | 需收集 | 英国标准 |
| 水质分析 |  | 需收集 | 欧洲标准 |
| 水质分析 |  | 需收集 | 俄罗斯标准 |
| 桩的轴向压缩试验 | ASTM D1143 | 需收集 | 美国标准 |
| 桩的水平试验 | ASTM D3966 | 需收集 |  |
| 桩的低应变检测 | ASTM D5882 | 需收集 |  |
| 桩基试验、检测 |  | 需收集 | 英国标准 |
| 桩基试验、检测 |  | 需收集 | 欧洲标准 |
| 桩基试验、检测 |  | 需收集 | 俄罗斯标准 |

## 4.3  水文气象专业

4.3.1  水文气象专业对标内容

水文气象专业的对标工作，以国内常用的规程规范为基础，分成发（变）电工程、输电工程两类。

其中发（变）电工程类主要对标内容包括：1) 各等级发(变)电设施的防洪标准；2) 水文气象调查；3) 设计洪水分析；4) 水源分析；5) 泥沙与河床演变分析；6) 滨海、潮汐河口水文计算；7) 常规气象；8) 冷却塔气象；9) 风；10) 发(变)电工程水文气象要素的设计标准。

输电工程类主要对标内容包括：1) 各等级输电设施的防洪标准；2) 河流通航等级划分、通航水位选取、通航净空高要求；3) 水文气象调查；4) 设计洪水分析；5) 河床演变与冲刷分析；6) 堤防工程的级别及防洪标准；7) 常规气象；8) 风；9) 导线覆冰。

国外对比标准暂定美国标准、欧洲标准、英国标准、俄罗斯标准及其他国家标准。

国内参与对标的标准主要包括有：

《防洪标准》（GB 50201-94）

《内河通航标准》（GB 50139-2004）

《电力工程水文技术规程》（DL 5084-1998）

《电力工程气象勘测技术规程》（DL 5158-2002）

《架空送电线路大跨越工程勘测技术规定》（DL/T 5049-2006）

《220kV及以下架空送电线路勘测技术规程》（DL/T 5076-2008）

《330kV～750kV架空输电线路勘测规范》（GB 50548-2010）

详细内容见“表4.3.1中国电力工程水文气象专业国内标准与国际标准和国外先进标准对比研究内容一览表”。

4.3.2  水文气象专业对标分工

(1)  搜集国外标准分工如下。

美标：华东院、广东院

欧标：东北院、山东院、江苏院、山西院

英标：西北院、西南院、河南院

俄标：中南院、华北院

其中，华东院、东北院、西北院和中南院分别为搜集相应国外标准的牵头院。各院应搜集所有对标内容的国外标准，并非仅搜集所负责内容部分的相关标准。

(2)  发（变）电工程类主要对标分工如下：

1)  各等级发(变)电设施的防洪标准（江苏院负责、河南院参加）

2)  水文气象调查（华北院负责、东北院参加）

3)  设计洪水分析（东北院负责、华北院参加）

4)  水源分析（西北院负责、西南院参加）

5)  泥沙与河床演变分析（华东院负责、广东院参加）

6)  滨海、潮汐河口水文计算（广东院负责、华东院参加）

7)  常规气象（山西院负责、华北院参加）

8)  冷却塔气象（山东院负责、西北院参加）

9)  风（中南院负责、西北院参加）

10)  发(变)电工程水文气象要素的设计标准（河南院负责、山西院参加）

(3)  输电工程类主要对标分工如下：

1)  各等级输电设施的防洪标准（江苏院负责、河南院参加）

2) 河流通航等级划分、通航水位选取、通航净空高要求（中南院负责、山东院参加）

3)  水文气象调查（华北院负责、东北院参加）

4)  设计洪水分析（东北院负责、华北院参加）

5)  河床演变与冲刷分析（华东院负责、广东院参加）

6)  堤防工程的级别及防洪标准（河南院负责、江苏院参加）

7)  常规气象（山西院负责、华北院参加）

8)  风（同发电类内容）（中南院负责、西北院参加）

9)  导线覆冰（西南院负责、中南院参加）

水文气象专业对标分工见“表4.3.2 中国电力工程水文气象专业标准与国际标准和国外先进标准对比研究分工一览表”。

表4.3.1  	中国电力工程水文气象专业国内标准与国际标准和国外先进标准对比研究内容一览表

| 工程类别 | 国内标准 | 对标内容 | 国 外 标 准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标 准 名 称 | 标 准 号 | 国 别 |
| 发(变)电工程 | 《防洪标准》 （GB 50201-94） | 1) 各等级发(变)电设施的防洪标准 2) 水文气象调查 3) 设计洪水分析 4) 水源分析 5) 泥沙与河床演变分析 6) 滨海、潮汐河口水文计算 7) 常规气象 8) 冷却塔气象 9) 风 10) 发(变)电工程水文气象要素的设计标准 | Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures (建筑物最小荷载规范) | ASCE/SEI 7-10 | 美国 |
|  |  |  | Flood Resistant Design and Construction （防洪设计与施工） | ASCE/SEI 24-05 |  |
|  |  |  | Weather Data for Building Design Standards（建筑用气象数据设计标准） | ANSI ASHRAE 169-2006 |  |
|  |  |  | Eurocode 1. Actions on structures. General actions. Wind actions（建筑荷载） | BS EN 1991-1-4:2005 | 英国 |
|  |  |  | Guide to Hydrometric Data Management（水文数据管理指南） | BS 7898-1997 |  |
|  |  |  | Meteorology. Wind measurements. Wind tunnel test methods for rotating anemometer performance（气象学.风速测量计.测定旋转式风速计性能的风洞试验方法） | BS ISO 17713-1-2007 |  |
|  |  |  | Hydrometry - Field measurement of discharge in large rivers and rivers in flood（水文测量.大河和洪水流量的野外测量） | BS ISO 9825-2005 |  |
|  | 《电力工程水文技术规程》（DL 5084-1998） |  | The preparation of climatic data and its application to building and civil engineering（建筑与土木工程中的气象资料准备和应用） | BS 7770-1995 |  |
|  |  |  | Loading for buildings Part 2. Code of practice for wind loads（建筑物荷载第二部分-风荷载实用规范） | BS 6399-1995 |  |
|  |  |  | Hygrothermal performance of buildings - Calculation and presentation of climatic data - Monthly means of single meteorological elements（建筑物的温湿性能.气象数据的计算和表示.单一气象元素的月均值） | BS EN ISO 15927-1-2003 |  |
|  |  |  | Eurocode 1. Actions on structures. General actions. Snow loads（施于结构的作用力.主要作用力.雪荷载） | BS EN 1991-1-3:2003 |  |
|  |  |  | Overhead lines - Meteorological data for assessing climatic loads（架空线.评估气候负载用的气象数据） | PD IEC TR 61774-2002 |  |
|  |  |  | Hydrometric determinations - Vocabulary and symbols（水文测定.词汇和符号） | EN ISO 772/A1-2003 | 欧洲 |
|  |  |  | Wind actions on structures（结构的风作用力） | ISO 4354-2009 | 国际 |
|  | 《电力工程气象勘测技术规程》（DL 5158-2002） |  | Climatic data for building design - Proposed system of symbols（建筑设计气象数据 建议的符号系统） | ISO 6243-1997 |  |
| 输电工程 | 《防洪标准》（GB 50201-94） | 1) 各等级输电设施的防洪标准 2) 河流通航等级划分、通航水位选取、通航净空高要求 3) 水文气象调查 4) 设计洪水分析 5) 河床演变与冲刷分析 6) 堤防工程的级别及防洪标准 7) 常规气象 8) 风 9) 导线覆冰 |  |  |  |
|  | 《内河通航标准》（GB 50139-2004） |  |  |  |  |
|  | 《电力工程水文技术规程》 （DL 5084-1998） |  |  |  |  |
|  | 《电力工程气象勘测技术规程》 （DL 5158-2002） |  |  |  |  |
|  | 《架空送电线路大跨越工程勘测技术规定》 （DL/T 5049-2006） |  |  |  |  |
|  | 《220kV及以下架空送电线路勘测技术规程》(DL/T 5076-2008) |  |  |  |  |
|  | 《330kV～750kV架空输电线路勘测规范》（GB 50548-2010） |  |  |  |  |

表4.3.2 	中国电力工程水文气象专业标准与国际标准和国外先进标准对比研究分工一览表

| 工程 类别 | 对 标 内 容 | 对比标准 | 主编人/主编单位 | 参编人/参编单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发(变)电工程 | 1) 各等级发(变)电设施的防洪标准 | 中美标准对比 | 江苏院 | 河南院 |  |
|  |  | 中英标准对比 | 江苏院 | 河南院 |  |
|  |  | 中欧标准对比 | 江苏院 | 河南院 |  |
|  |  | 中俄标准对比 | 江苏院 | 河南院 |  |
|  |  | 与其他标准对比 | 江苏院 | 河南院 |  |
|  | 2) 水文气象调查 | 中美标准对比 | 华北院 | 东北院 |  |
|  |  | 中英标准对比 | 华北院 | 东北院 |  |
|  |  | 中欧标准对比 | 华北院 | 东北院 |  |
|  |  | 中俄标准对比 | 华北院 | 东北院 |  |
|  |  | 与其他标准对比 | 华北院 | 东北院 |  |
|  | 3) 设计洪水分析 | 中美标准对比 | 东北院 | 华北院 |  |
|  |  | 中英标准对比 | 东北院 | 华北院 |  |
|  |  | 中欧标准对比 | 东北院 | 华北院 |  |
|  |  | 中俄标准对比 | 东北院 | 华北院 |  |
|  |  | 与其他标准对比 | 东北院 | 华北院 |  |
|  | 4) 水源分析 | 中美标准对比 | 西北院 | 西南院 |  |
|  |  | 中英标准对比 | 西北院 | 西南院 |  |
|  |  | 中欧标准对比 | 西北院 | 西南院 |  |
|  |  | 中俄标准对比 | 西北院 | 西南院 |  |
|  |  | 与其他标准对比 | 西北院 | 西南院 |  |
|  | 5) 泥沙与河床演变分析 | 中美标准对比 | 华东院 | 广东院 |  |
|  |  | 中英标准对比 | 华东院 | 广东院 |  |
|  |  | 中欧标准对比 | 华东院 | 广东院 |  |
|  |  | 中俄标准对比 | 华东院 | 广东院 |  |
|  |  | 与其他标准对比 | 华东院 | 广东院 |  |
|  | 6) 滨海、潮汐河口水文计算 | 中美标准对比 | 广东院 | 华东院 |  |
|  |  | 中英标准对比 | 广东院 | 华东院 |  |
|  |  | 中欧标准对比 | 广东院 | 华东院 |  |
|  |  | 中俄标准对比 | 广东院 | 华东院 |  |
|  |  | 与其他标准对比 | 广东院 | 华东院 |  |
|  | 7) 常规气象 | 中美标准对比 | 山西院 | 华北院 |  |
|  |  | 中英标准对比 | 山西院 | 华北院 |  |
|  |  | 中欧标准对比 | 山西院 | 华北院 |  |
|  |  | 中俄标准对比 | 山西院 | 华北院 |  |
|  |  | 与其他标准对比 | 山西院 | 华北院 |  |
|  | 8) 冷却塔气象 | 中美标准对比 | 山东院 | 西北院 |  |
|  |  | 中英标准对比 | 山东院 | 西北院 |  |
|  |  | 中欧标准对比 | 山东院 | 西北院 |  |
|  |  | 中俄标准对比 | 山东院 | 西北院 |  |
|  |  | 与其他标准对比 | 山东院 | 西北院 |  |
|  | 9) 风 | 中美标准对比 | 中南院 | 西北院 |  |
|  |  | 中英标准对比 | 中南院 | 西北院 |  |
|  |  | 中欧标准对比 | 中南院 | 西北院 |  |
|  |  | 中俄标准对比 | 中南院 | 西北院 |  |
|  |  | 与其他标准对比 | 中南院 | 西北院 |  |
|  | 10) 发(变)电工程水文气象要素的设计标准 | 中美标准对比 | 河南院 | 山西院 |  |
|  |  | 中英标准对比 | 河南院 | 山西院 |  |
|  |  | 中欧标准对比 | 河南院 | 山西院 |  |
|  |  | 中俄标准对比 | 河南院 | 山西院 |  |
|  |  | 与其他标准对比 | 河南院 | 山西院 |  |
| 输电 工程 | 1) 各等级输电设施的防洪标准 | 中美标准对比 | 江苏院 | 河南院 |  |
|  |  | 中英标准对比 | 江苏院 | 河南院 |  |
|  |  | 中欧标准对比 | 江苏院 | 河南院 |  |
|  |  | 中俄标准对比 | 江苏院 | 河南院 |  |
|  |  | 与其他标准对比 | 江苏院 | 河南院 |  |
|  | 2) 河流通航等级划分、通航水位选取、通航净空高要求 | 中美标准对比 | 中南院 | 山东院 |  |
|  |  | 中英标准对比 | 中南院 | 山东院 |  |
|  |  | 中欧标准对比 | 中南院 | 山东院 |  |
|  |  | 中俄标准对比 | 中南院 | 山东院 |  |
|  |  | 与其他标准对比 | 中南院 | 山东院 |  |
|  | 3) 水文气象调查 | 中美标准对比 | 华北院 | 东北院 |  |
|  |  | 中英标准对比 | 华北院 | 东北院 |  |
|  |  | 中欧标准对比 | 华北院 | 东北院 |  |
|  |  | 中俄标准对比 | 华北院 | 东北院 |  |
|  |  | 与其他标准对比 | 华北院 | 东北院 |  |
|  | 4) 设计洪水分析 | 中美标准对比 | 东北院 | 华北院 |  |
|  |  | 中英标准对比 | 东北院 | 华北院 |  |
|  |  | 中欧标准对比 | 东北院 | 华北院 |  |
|  |  | 中俄标准对比 | 东北院 | 华北院 |  |
|  |  | 与其他标准对比 | 东北院 | 华北院 |  |
|  | 5) 河床演变与冲刷分析 | 中美标准对比 | 华东院 | 广东院 |  |
|  |  | 中英标准对比 | 华东院 | 广东院 |  |
|  |  | 中欧标准对比 | 华东院 | 广东院 |  |
|  |  | 中俄标准对比 | 华东院 | 广东院 |  |
|  |  | 与其他标准对比 | 华东院 | 广东院 |  |
|  | 6) 堤防工程的级别及防洪标准 | 中美标准对比 | 河南院 | 江苏院 |  |
|  |  | 中英标准对比 | 河南院 | 江苏院 |  |
|  |  | 中欧标准对比 | 河南院 | 江苏院 |  |
|  |  | 中俄标准对比 | 河南院 | 江苏院 |  |
|  |  | 与其他标准对比 | 河南院 | 江苏院 |  |
|  | 7) 常规气象 | 中美标准对比 | 山西院 | 华北院 |  |
|  |  | 中英标准对比 | 山西院 | 华北院 |  |
|  |  | 中欧标准对比 | 山西院 | 华北院 |  |
|  |  | 中俄标准对比 | 山西院 | 华北院 |  |
|  |  | 与其他标准对比 | 山西院 | 华北院 |  |
|  | 8) 风 | 中美标准对比 | 中南院 | 西北院 |  |
|  |  | 中英标准对比 | 中南院 | 西北院 |  |
|  |  | 中欧标准对比 | 中南院 | 西北院 |  |
|  |  | 中俄标准对比 | 中南院 | 西北院 |  |
|  |  | 与其他标准对比 | 中南院 | 西北院 |  |
|  | 9) 导线覆冰 | 中美标准对比 | 西南院 | 中南院 |  |
|  |  | 中英标准对比 | 西南院 | 中南院 |  |
|  |  | 中欧标准对比 | 西南院 | 中南院 |  |
|  |  | 中俄标准对比 | 西南院 | 中南院 |  |
|  |  | 与其他标准对比 | 西南院 | 中南院 |  |

# 5  进度安排

整个对标工作分系统、分阶段完成，总历时约2年。

(1)  2012.07 召开工作组启动会，确定对标内容及分工。

(2)  2012.08-2012.10 各主编单位与参编单位收集相关标准，对标准进行梳理，确定需要翻译的标准。

(3)  2012.10-2013.04 对相关标准进行翻译；组织参与单位对现有成果进行收集、整理和消化。

(4)  2013.04-2013.10 各主编起草单位组织参与单位开展工作，编写《中国电力工程勘测各专业标准与国际标准和国外先进标准对照一览表》（表6.0），编写《中国电力工程勘测各专业标准与国际标准和国外先进标准比较研究报告》。

(5)  2013.10-2013.11 主编单位提交对标研究报告，接受工作组邀请的专家审查，并根据专家的评审意见完成修改。

(6)  2013.12 工作组提交2013年对标研究报告（最终版）

(7)  对标研究报告由工作组统一安排出版。

# 6  对标成果形式与内容要求

(1)  按研究内容划分专业和版块，分别编写《中国电力工程勘测各专业标准与国际标准和国外先进标准对照一览表》（简称“对照一览表”），进行中外相应标准的主要勘测内容要求的对比，特别注意比较勘测各环节的强制性条款、技术要求、精度指标、参数指标、深度要求和勘测方法要求等。

(2)  在对比研究过程中，对我国标准有要求的而国外标准没有的应列出；对国外标准有要求的而我国标准没有的亦应列出。

(3)  按研究内容划分专业和版块，分别编写《中国电力工程勘测标准与国际标准和国外先进标准对比研究报告》。针对对照表中的中外标准的主要技术要求以及中外标准不同点详细阐述，加以比较、分析。

(4)  编制《中国电力工程勘测各专业标准与国际标准和国外先进标准对照一览表》。以测量专业为例的模板见表6.1（初步）：

表6.1  	中国电力工程勘测各专业标准与国际标准和国外先进标准对照一览表（测量专业）

| 序 号 | 中国标准名称及标准号 | 条款号及内容 | 国际标准名称及标准号 | 条款号及内容 | 异同情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 《火力发电厂工程测量技术规程》(DL/T5001-2004) |  |  |  |  |
|  | 《火力发电厂工程测量技术规程》(DL/T5001-2004) |  |  |  |  |
|  | 《330kV-750kV架空输电线路勘测规范》(GB50548-2010) |  |  |  |  |
|  | 《330kV-750kV架空输电线路勘测规范》(GB50548-2010) |  |  |  |  |
|  | 《220kV及以下架空送电线路勘测技术规程》（DL/T 5076-2008） |  |  |  |  |
|  | 《架空送电线路大跨越勘测技术规程》（DL/T 5049—2006） |  |  |  |  |

# 7  提交成果

(1)  《中国电力工程勘测各专业标准与国际标准和国外先进标准对照一览表》（表6.1）；

(2)  《中国电力工程勘测各专业标准与国际标准和国外先进标对比研究报告》。

# 8  项目管理模式、质量检查及要求

针对多单位参与的现状，采用分散加集中的项目管理模式。由工作组长总负责，各副组长主持所在单位的对标工作，各专业组长负责本专业的对标工作协调和最后资料汇总。按内容由各部分主编单位负责组织编制工作。

主要质量控制节点：

2012.08  主编单位组织参与单位编制对标点分工。

2012.10 工作组进行第一次检查工作：完成标准搜集工作。

2013.02 工作组进行第二次检查工作：完成标准翻译工作。

2013.04工作组进行第三次检查工作：完成标准的消化整理。

2013.09工作组进行第四次检查工作：完成对照一览表、对标研究报告的编写。

2013.10工作组进行第五次检查工作：完成资料汇总。

2013.11  工作组组织专家对最终成果进行评审。

2013.12  对专家提出意见进行修改、汇总，统一出版。

# 9  会议安排

| 时 间 | 会 议 |  | 会议内容 | 会议主持 | 举办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012.07 | 项目启动会 |  | 项目启动，确定分工 | 中南院 | 中南院 |
| 2012.10 | 第一次 工作会议 | 测 量 | 国外标准搜集汇总，确定国外对标标准，确定要组织翻译的标准 | 专业组长 | 山西院 |
|  |  | 岩 土 |  |  | 西北院 |
|  |  | 水文气象 |  |  | 华北院 |
| 2013.04 | 第二次 工作会议 | 测 量 | 整理消化标准，确定对标内容 | 专业组长 | 山东院 |
|  |  | 岩 土 |  |  | 华东院 |
|  |  | 水文气象 |  |  | 江苏院 |
| 2013.09 | 第三次 工作会议 | 测 量 | 汇总对标成果 | 专业组长 | 河南院 |
|  |  | 岩 土 |  |  | 东北院 |
|  |  | 水文气象 |  |  | 西南院 |
| 2013.11 | 项目验收审查会 |  | 项目验收审查 | 电规协标 | 中南院 |
| 2013.12 | 项目收尾会 |  | 根据审查意见修改报告，汇总出版 | 主编单位 | 广东院 |

# 10  说  明

1.本项目申请了一个免费邮箱：kcdb2012@163.com；密码：zndlsjy2012。

2.本项目申请了一个电力工程勘测对标QQ群,QQ群号：251643983。

3.交流交换资料放在邮箱里，日常交流在QQ群里。

大家可以利用这两种渠道进行交流和资料交换。

# 11  附件:各院搜集的国外标准

## 11.1  华北院收集的国外规程目录

1)  ASTM_D_1452-2000 Standard Practice for Soil Investigation and Sampling by Auger Borings.pdf

2)  ASTM_D_1586-1999 Standard Test Method for Standard Penetration Test (SPT) and Split-Barrel Sampling of Soils1.PDF

3)  ASTM_D_1587-2000 Standard Practice for Thin-Walled Tube Sampling of Soils for Geotechnical Purposes.PDF

4)  ASTM_D_2113-1999 Practice for Rock Core Drilling and Sampling of Rock for Site Investigation.PDF

5)  ASTM_D_2487-2000 Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)1.PDF

6)  ASTM_D_2488-2000 Standard Practice for Description and Identi.cation of Soils (Visual-Manual Procedure)1.PDF

7)  ASTM_D_2573-2001 Standard Test Method for Field Vane Shear Test in Cohesive Soil.PDF

8)  ASTM_D_3213-2003 Standard Practices for Handling, Storing, and Preparing Soft Undisturbed Marine Soil1.PDF

9)  ASTM_D_3282_e1-1997 Standard Practice for Classi.cation of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes1.PDF

10)  ASTM_D_3550-2001 Standard Practice for Thick Wall, Ring-Lined, Split Barrel, Drive Sampling of Soils.PDF

11)  ASTM_D_4083_e1-2001 Standard Practice for Description of Frozen Soils (Visual-Manual Procedure).PDF

12)  ASTM_D_4428_M-2000 Standard Test Methods for Crosshole Seismic Testing1.PDF

13)  ASTM_D_4429-2004 Standard Test Method for CBR (California Bearing Ratio) of Soils in Place.PDF

14)  ASTM_D_4750-2001 Standard Test Method for Determining Subsurface Liquid Levels in a Borehole or Monitoring Well (Observation Well).PDF

15)  ASTM_D_4879-2002 Standard Guide for Geotechnical Mapping of Large Underground Openings in Rock.PDF

16)  ASTM_D_5092-2002 Standard Practice for Design and Installation of Ground Water Monitoring Wells in Aquifers1.PDF

17)  ASTM_D_5195-2002 Standard Test Method for Density of Soil and Rock In-Place at Depths Below the Surface by Nuclear Methods.pdf

18)  ASTM_D_653_A-2002 Standard Terminology Relating to Soil, Rock, and Contained Fluids1.PDF

19)  ASTM_E_177-2002 Standard Practice for Use of the Terms Precision and Bias in ASTM Test Methods1.PDF

20)  ASTM_G_51-2000 Standard Test Method for Measuring pH of Soil for Use in Corrosion Testing.PDF

21)  ASTM_G_57-2001 Standard Test Method for Field Measurement of Soil Resistivity Using the Wenner Four-Electrode Method.PDF

22)  Eruocode7-1：2004

23)  Eruocode7-2：2007

## 11.2  河南院收集的国外规程目录

11.2.1  已搜集到的规范

（1）岩土

美国标准：International building code(IBC-2009)国际建筑标准(第18章为岩土部门)

美国标准：Design of pile foundations(EM1110-2906)桩基设计（美国陆军工程师兵团手册）

美国标准：Geotechnical investigations(EM1110-1-1804)场地勘察规范（美国陆军工程师兵团手册）

美国标准：Geotechnical engineering procedures for foundation design of buildings and structures(UFC3-220-01N)岩土工程地基基础设计和机构规程

美国标准：standard test method for field measurement of soil resistivity using the wenner four-electrode method（G57-95a）基于温纳四极的土壤电阻率标准测试方法

欧洲标准：Eurocede 7-geotechnical design-part1:general rules(EN1997-1:2004)岩土工程设计，第一部分，一般规定

欧洲标准：Eurocede 7-geotechnical design-part2:ground investigation and testing(EN1997-2:2007) 岩土工程设计，第二部分，场地勘测和测试

（2）水文气象

Flood Resistant Design and Construction（ASCE 24-2005）防洪设计与建筑

The preparation of climatic data and its application to building and civil engineering（BS 7770-1995）建筑与土木工程中的气象资料准备和应用（无新标准，已失效）

Loading for buildings Part 2. Code of practice for wind loads（BS 6399-1995）建筑物荷载第二部分-风荷载实用规范

Code of Basic data for the design of buildings —Chapter V: Loading —Part 2: Wind Loads（BSI 02-2000）建筑物设计基础数据规范-第5章 荷载-第2部分-风荷载

Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures（ASCE/SEI 7-05）建筑物及其他结构最小设计荷载

Eurocode 1: Actions on structures — General actions — Part 1-4: Wind actions（EN 1991-1-4:2005）欧标1.施于结构的作用力.主要作用力.风作用力

WIND CODE EVALUATION VENEZUELA委内瑞拉风标准评估（委内瑞拉）

Wind Loads on Buildings and Structures（IS: 875(Part3)）建筑物与结构上的风荷载（印度）

Wind actions on structures（ISO 4354-2009）结构的风作用力

（3）测量

Geographic Information Framework Data Content Standard Part 3: Elevation （FGDC-STD-014.3-2008）地理信息框架数据内容标准 第3部分：高程

Geographic Information Framework Data ContentStandard Part 4: Geodetic Control （FGDC-STD-014.4-2008）地理信息框架数据内容标准 第4部分：大地控制测量

Geospatial Positioning Accuracy Standards PART 4: Standards for Architecture, Engineering, Construction (A/E/C) and Facility Management （FGDC-STD-007.4-2002）空间定位精度标准第4部分：结构、土木工程、构筑物及设备管理标准

11.2.2  拟搜集的规范

（1）岩土

欧洲规范8：抗震结构设计－第五部分：基础、挡土结构和岩土工程

Concrete Part 1: Specification, performance,production and conformity （206-1:2000）规格、性能、成品及要求（有关腐蚀性有关内容）

有关地震动参数等规定

（2）水文气象

Eurocode 1. Actions on structures. General actions. Snow loads（BS EN 1991-1-3:2003）欧标1.施于结构的作用力.主要作用力.雪荷载

Overhead lines - Meteorological data for assessing climatic loads（IEC/TS 61774 Ed. 1.0 b:1997）架空线——评价气候引起的荷载的气象数据

Climatic data for building design -- Proposed system of symbols（ISO 6243:1997）建筑物设计中的气象数据-建议的符号系统

（3）测量

Content Standard for Digital Orthoimagery （FGDC-STD-008-1999）数字正射影像内容标准

Geospatial Positioning Accuracy Standards （FGDC-STD-007）空间定位精度标准

## 11.3  山西院收集的国外规程目录

1)  英国地质调查规范_BS5930_code_of_practice_for_site_investigation.pdf

2)  试验方法.第7部分剪切强度试验(总应力).pdf

3)  Eruocode7-2：2007.pdf

4)  D1143-81-美国测桩规范.pdf

5)  BS1377-1-1990.pdf

6)  英国岩土勘察原文及中文译本.doc