中国电力设计标准与国际标准比较研究

新能源、燃机专业工作大纲

1.新能源工程风电及海上风电电气专业工作大纲

2.新能源工程风电及海上风电风资源专业工作大纲

3.新能源工程风电及海上风电土建专业工作大纲

4.新能源工程光伏光热专业工作大纲

5.燃机电厂机务专业工作大纲

6.燃机电厂土建专业工作大纲

1.中国电力设计标准与国际标准比较研究

新能源工程风电及海上风电电气专业工作大纲

新能源工程风电及海上风电电气专业工作组

2013年4月

一、本工作组参加单位：增加华东勘测设计院，减少华北电力设计院工程有限公司。

二、以IEC 61400风电标准体系中与电气相关的国际标准为主开展对标工作，同时对欧洲国家独立于IEC 61400之外的部分零星标准进行比较。

三、由于IEC 61400标准体系和中国标准体系不一致，基本上每本IEC 61400标准都包含了多项电气内容、需要多本中国标准与之对应，反之亦然，为了解决这个问题，对标组决定采用分两步走的工作方式，第一步将需要对标的所有国外标准分配到各成员单位进行通读，按照中国标准的编排方式找出各本国外规范对应的相关的内容、并将章节号摘抄出来形成记录表；第二步在2013年6月初再召开一次全体会议，按照记录表对应的内容进行第二次工作划分，最终确定各成员单位的具体任务，分配表如下。

国外标准第一次通读工作分配表

| 序号 | 标准文号 | 标准英文名称 | 标准中文名称 | 第一步：通读工作分配表 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IEC（INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION）标准 |  |  |  |
| 1 | IEC WT 01-2001 | System for Conformity Testing and Certification of Wind Turbines - Rules and Procedures | 风力涡轮机的合格试验和认证的IEC系统.规则和程序（规程和方法-风力发电机组一致性试验和认证系统） | 江苏院 |
| 2 | IEC 61400-1 AMD 1-2010 | AMENDMENT 1;Wind turbines - Part 1: Design requirements | 修正版 1：风力涡轮机.第1部分:设计要求 | 福建院 |
| 3 | IEC 61400-2-2006 | Wind turbines - Part 2: Design requirements for small wind turbines | 风力涡轮机---第2部分：小型风力涡轮机的设计要求 | 福建院 |
| 4 | IEC 61400-3-2009 | Wind turbines - Part 3: Design requirements for offshore wind turbines | 风力涡轮机.第3部分:海上风力涡轮机的设计要求 | 广东院 |
| 5 | IEC 61400-12-1998 | Wind turbine generator systems - Part 12: Wind turbine power performance testing | 风力发电机组系统.第12部分:风涡轮机动力特性试验 | 江西院 |
| 6 | IEC 61400-21-2008 | Wind turbines - Part 21: Measurement and assessment of power quality characteristics of grid connected wind turbines | 风轮机---第21部分：连接风轮机栅格的功率质量特性测量和评定（风力发电机系统-并网风力电能质量测量和评估） | 四川院 |
| 7 | IEC 61400-22-2010 | Wind turbines - Part 22:conformity testing and certification | 风力涡轮机.第22部分:合格试验和认证 | 湖北院 |
| 8 | IEC 61400-24-2010 | Wind turbines - Part 24: Lightning protection | 风力涡轮机.第24部分:避雷保护 | 河南院 |
| 9 | IEC 61400-25-1-2006 | Wind turbines - Part 25-1: Communications for monitoring and control of wind power plants - Overall description of principles and models | 风力涡轮---第25-1部分:风力工厂监控通信---原则和模式的全部描述（风力涡轮机 第25-1部分:风力发电厂监测和控制通信系统 原理和模型总描述） | 河北院 |
| 10 | IEC 61400-25-2-2006 | Wind turbines - Part 25-2: Communications for monitoring and control of wind power plants - Information models | 风力涡轮---第25-2部分:风力工厂监控通信---信息模式（风力涡轮机 第25-2部分:风力发电厂监测和控制的通信系统 信息模型） | 河北院 |
| 11 | IEC 61400-25-3-2006 | Wind turbines - Part 25-3: Communications for monitoring and control of wind power plants - Information exchange models | 风力涡轮---第25-3部分:风力工厂的监控通信---信息交换模式（风力涡轮机 第25-3部分:风力发电厂监测和控制的通信系统.信息交换模型） | 河北院 |
| 12 | IEC 61400-25-4-2008 | Wind turbines - Part 25-4: Communications for monitoring and control of wind power plants - Mapping to communication profile | 风力涡轮---第25-4部分：风电站的监督和控制通信---对通信剖面的影射（风力涡轮机 .第25-4部分:风力发电厂的监测和控制用通信系统 绘图到通信轮廓） | 内蒙院 |
| 13 | IEC 61400-25-5-2006 | Ed. 1.0Wind turbines - Part 25-5: Communications for monitoring and control of wind power plants - Conformance testing | 风力涡轮---第25-5部分:风力工厂的监控通信---符合性试验（风力涡轮机 第25-5部分:风力发电厂监测和控制的通信系统. 一致性测试） | 内蒙院 |
| 14 | IEC 61400-25-6-2010 | Wind turbines - Part 25-6: Communications for monitoring and control of wind power plants.Logical node classes and data classes for condition monitoring | 风力涡轮机.第25-6部分:风力电厂监控用通信设备.情况监控用逻辑节点类和数据类 | 内蒙院 |
| 15 | IEC 61400-SER | Wind turbine generator systems - ALL PARTS | 风力发电机系统-所有部分 | 上海院 |
|  | IEC外的BS、NF和IEEE标准 |  |  |  |
| 16 | BS英国标准BS EN 45510-5-3-1998 | Guide for the procurement of Power station equipment-Wind turbines | 发电站设备采购指南.风力涡轮机 | 河南院 |
| 17 | NF法国标准NF C 57-703-2004 | Wind turbines - Protective measures - Requirements for design, operation and maintenance. | 风力涡轮机.保护方法.设计、操作和维修的要求 | 福建院 |
| 18 | IEEE标准IEEE 1021-1988 | Recommended Practice for Utility Interconnection of Small Wind Energy Conversion System | 小型风能转换系统有效互联的操作规程建议 | 华勘院 |

四、国外标准主要与风机本体设计和制造有关，风电场电气设计内容并不多，因此标准比较工作仅针对国外标准中与风电场电气设计有关的内容进行比较。

五、经了解，线路电气对标组仅对110kV及以上的架空线路进行对标，未对风电场常用的35kV架空线路以及海底电缆进行对标，鉴于海底电缆用得较少，本次不对海底电缆进行对标，35kv架空线路的对标工作请协会协调线路电气对标组增补相关内容，风电电气对标组引用其相关成果。

六、由于国外标准内容较多，翻译工作量较大，对标组将在会后提出标准翻译清单给协会进行统一翻译。

2.中国电力设计标准与国际标准比较研究

新能源工程风电及海上风电风资源专业工作大纲

新能源工程风电及海上风电风资源专业工作组

2013年4月

# 1 前言

随着全球经济的发展及我国对外开放水平的不断提高，中国很多企业制订了走出去的战略，中国电力设备出口、国外电力建设工程承包、投资国外电力等项目迅速增加。我国的电力设计企业走出去，参与国际市场竞争时，业主要求采用国际标准IEC、IEEE、ASME、美国标准（US）等国际标准或项目所在国标准开展工作。标准的不同已成为技术交流和贸易进一步增长的瓶颈。

为使国内设计人员更深入的了解国际标准与国内标准的差异，便于在涉外工程中更好的推广中国标准的应用，中国电力规划设计协会组织开展《中国电力设计标准与国际和国外先进标准比较研究》工作。通过对国际标准的研究，可以更好的了解国外发电厂设计理念和要求，找出与国内电力设计标准的差异，为我国电力设计工程建设标准与国际接轨提供参考依据。

我国幅员辽阔，海岸线长，风能资源比较丰富。2011年中国(不包括台湾地区)新增安装风电机组11409台，风电装机容量17630.9MW，累计安装风电机组45894台，装机容量62364.2MW，年增长39.4%。

风能一直在新能源发展目标中占据重要地位，虽然目前我国的风电发展较快，已形成较完善的发展体系，但产业还不成熟，技术力量还比较薄弱，规程规范体系还很不健全。从世界范围来看，欧洲风电已经发展有几十多年的发展历程。特别是风能资源的观测、资源评估甚至风功率预测已经形成了一套成熟的、行之有效的工程标准，特别是一些科技学会组织如IEC、DNV、GL和IEEE，其标准范围广、指导性很强，在工程技术应用领域中更是享有主要的权威地位，并且能够将成熟的科技成果纳入技术规范与标准之中，体现出国际标准的先进性。

随着风电开发进程的加快，开展风电对标工作，对了解、熟悉和应用国际变电专业的标准，学习国外标准的先进性，对推进中国标准国际化，占领技术高地，推进等专业相关国内标准与国际标准和国外先进标准的比较研究，提高风电行业的设计、建设与管理水平，同时提高设计生产效率，都是十分必要的。

# 2 目的和意义

# 2.1 目的

一、了解中国标准与国际标准的异同，推进中国标准与国际接轨。

二、让国外了解、认同中国标准，推进中国标准国际化。

# 2.2 意义

一、促进技术标准交流，指导标准的选择和使用；

二、推动中国电力设计标准国际化，防范技术壁垒；

三、提高中国技术领域的国际竞争力。

总而言之，通过本项目的实施，以期对我国风电场设计标准及其体系的未来走向，以及我国风电场设计标准在未来的国际标准中占有一席之地提供一定帮助。

5）对标工作应以国外标准为蓝本，在国外标准上进行标注对比。

# 3 人员组织及分工

为了顺利完成本次对标任务，河北院与其他兄弟院共同组成了联合项目小组，其中河北院作为项目牵头单位、其他院作为参与单位，各院都选派了风资源专业的精干人员参与编制，组织结构初步设想如下：

人员联系方式            QQ群：191706939

| 序号 | 姓名 | 手机 | 办公电话 | 电邮 | QQ | 设计院 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张晓威 | 13331392776 | 0311-87912597 | zxwdo@126.com | 554517369 | 河北院 |
| 2 | 刘 岩 | 13331390171 | 0311-87910171 | liuyan@hbed.com.cn |  | 河北院 |
| 3 | 马风有 | 13331392395 | 0311-87916356 | mafy@hbed.com.cn |  | 河北院 |
| 4 | 曾利华 | 13331391853 | 0311-87916355 | zenglh@hbed.com.cn |  | 河北院 |
| 5 | 罗利群 | 18650998191 | 0591-87024726 | luolq@fedi.cn | 1019317935 | 福建院 |
| 6 | 李志平 | 13797037659 |  |  |  | 湖北院 |
| 7 | 康 慨 | 13477065451 | 027-61169591 | kkangkai@163.com | 350688047 | 湖北院 |
| 8 | 高革命 | 13576950295 | 0791-86357389 | gaogeming@vip.163.com |  | 江西院 |
| 9 | 方卫民 | 15270821798 | 0791-86357710 | Fangweiming2005@163.com |  | 江西院 |
| 10 | 韩二红 | 13438040347 | 028-68123237 | 110485179@qq.com | 110485179 | 四川院 |
| 11 | 彭秀芳 | 15298396316 | 025-85081731 | pengxiufang@jspdi.com.cn |  | 江苏院 |
| 12 | 梁水林 | 15818889669 | 020-32116033 | liangshuilin@gedi.com.cn |  | 广东院 |
| 13 | 彭怀午 | 18686058713 |  |  |  | 内蒙院 |
| 14 | 赵生校 | 13957111236 | 0571-56738103 | Zhao_sx@ecidi.com |  | 华勘院 |
| 15 |  |  |  |  |  | 华勘院 |
| 16 | 吉超盈 | 13991925119 | 029-88280279 | Jcy1269@163.com |  | 西勘院 |
| 17 | 刘军涛 | 13649273394 | 029-88280337 |  |  | 西勘院 |

# 4 主要工作内容及技术路线

根据风力发电开发程序及工作内容，拟将对标工作分成风资源测量、风资源评估、海上风资源、风电机组四个方面。

主要的技术路线及工作步骤如下：

1）广泛收集风资源方面国际标准和国外先进标准（这些国际标准和国外先进标准必须是权威性、国际公认的，在各设计院涉外项目中广泛采用）；

2）收集要比较分析的中国标准（这些标准必须是设计常用的，包括GB、NB和DL等标准）；

3）对收集到的标准进行筛选，确定对比范围；

3）翻译已确定的国际标准和国外先进标准，形成中文翻译稿；

4）逐条对比中国标准与国际标准和国外先进标准的异同（仅比较与风资源相关的条款，无关条款不做要求），完成比较分析表，形成比较研究分析报告；

5）汇总报告；

6）对标报告评审及工作总结。

# 5 基本思路

本次风资源专业对标的基本思路如下：

1）对标主要包括风资源专业；

2）本次对标内容分为多个模块，暂定为4个模块，即风资源测量模块，风资源评价模块，风电机组选型模块及微观选址模块。

3）国内标准以GB、DL及FD等中国标准为基准，比较国际标准和国外先进标准。依据中国标准，初步确定对标的国际标准和国外先进标准，选定的国际标准和国外先进标准必须是广泛采用的，主要包括ISO、IEC、ANSI、EN等国际和国外先进标准。

3）根据需要翻译无汉化版的国际标准和国外先进标准，由各负责单位提出。

4）逐条分析中国标准与相关国际标准和国外先进标准相同条款或内容的异同，在这一过程中，可能会新增部分国际和国外先进标准，比较仅针对风资源部分，逐条对比。

5）各模块完成对照表，形成对标研究分析报告。

6）专家评审及出版。

# 6 初步进度安排

拟分六个阶段完成，项目组成立、开展调研对标、审查及出版工作，总历时暂按二年考虑。

第一阶段(2013.03 -2013.05)：收集筛选标准

主要工作为收集资料国内外标准，并进行筛选，确定需要对标的规范。

2013.05.20前完成收集工作；

2013.05.25前完成筛选及任务分解工作。

第二阶段(2013.06 -2013.12)：对标

组织相关人员开展标准比较工作，列对照表，编写对标研究报告；

第三阶段(2014.01)：内部评审

对标工作初步成果内部评审，总结前一阶段工作，提出修改意见。

第四阶段（2014.02-2014.03）：修改

根据内部评审要求修改对标表及报告。

第五阶段（2014.4）汇总

汇总对标文件。

第六阶段（2014.5-2014.6）评审出版

工作组组织专家对最终成果，进行评审，安排出版。

7 对标成果

7.1 按规定的对标内容编写《中国电力设计标准与国际/国外标准对照表》（简称“对照表”），进行中外相应标准的主要条款的对比，特别注意比较设计环节的安全技术指标。

7.2 《对照表》 对我国标准有要求的而国外标准没有的应列出；对国外标准有要求的而我国标准没有的亦应列出。同时针对对照表中的中外标准的主要技术要求以及中外标准不同点进行阐述，并加以比较、分析。

7.3《对照表》模板（初步）：

| 序号 | 中国标准 名称及标准号 | 条款 章节号 | 中国标准内容 | 国际标准 名称及标准号 | 条款 章节号 | 国际标准内容 | 异同情况及 分析比较 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.4 交出成果

- 《中国电力设计标准与国际标准风力发电工程对照表：风资源部分》

- 《中国电力设计标准与国际标准风力发电工程比较研究报告：风资源部分》

8 项目管理及要求

针对多单位参与的现状，采用分散加集中的项目管理模式。由工作组总负责，各院负责所在院的对标全面工作。按内容分模块，由模块的主编负责单位负责组织编制工作。

风资源测量及评估部分由内蒙院（牵头）、西北院、四川院、河北院负责；

海上风电场风资源测量及海上风电机组部分由华东院（牵头）、福建院、广东院、江苏院负责；

风力发电机组部分由河北院（牵头）、湖北院、江西院负责。

| 序号 | 国内标准编号 | 国内标准名称 | 相关的国际、国外标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标准文号 | 标准名称 |
| 一、 | 风资源 |  |  |  |
| 1 | GB/T 18709-2002 | 风电场风能资源测量方法 |  |  |
| 2 | GB/T 18710-2002 | 风电场风能资源评估方法 |  |  |
| 3 | NB/T 31029-2012 | 海上风电场风能资源测量及海洋水文观测规范 |  |  |
| 4 | GB/T 18451.1-2012 | 风力发电机组 设计要求 |  |  |

3.中国电力设计标准与国际标准比较研究

新能源工程风电及海上风电风土建专业工作大纲

新能源工程风电及海上风电风土建专业工作组

2013年4月

# 1、对标的目的和意义

目前国内陆上风电设计已进入理性发展期，国内设计企业承揽国外陆上风电工程设计是大势所趋，国外业主通常会要求按照国际标准或国外通用标准进行设计，国内外标准的差异已成为制约国内电力设计企业进军国际市场的技术瓶颈，也使得涉外风电工程前期阶段存在较大的风险。通过本次对标工作，了解中国标准与国际标准的异同，我们一方面可以学习国外标准的先进性，完成中国标准的修改、优化，推进中国标准与国际接轨；另一方面也可以让国外了解、认同中国标准，推进中国标准国际化。

针对海上风电设计，国内尚处于起步阶段，相关海上风电土建设计标准欠缺，技术要求不统一、完整性不强，所以有必要针对国外海上风电相关技术标准进行统一梳理、分析和研究，通过对标，可以学习国外海上风电设计标准的科学性，从而为国内海上风电土建设计提供参考依据。

中国电力规划设计协会组织开展《中国电力设计标准与国际标准比较研究》工作，可以更好的了解国外新能源工程（风电）设计理念和要求，找出国内与国际和国外先进标准的差异，为我国新能源工程建设及科学发展提供技术支撑，意义重大。

# 2、研究现状

国内（陆上）风电土建结构设计标准以GB、JGJ、JTS、FD标准为主，经过多年来的积累和发展，已形成了一套完整的、行之有效的技术标准体系，内容涉及规划、可研及施工图阶段的混凝土结构、钢结构详细设计等诸多方面，这些标准在我国陆上风电场建设过程中起了非常重要的作用。国际陆上风电多按照德国船级社DL、挪威船级社DNV及国际电工协会IEC的标准执行，施工图阶段的详细设计多按照美国钢结构协会AISC、混凝土协会ACI、美国土木工程师协会ASCE及德国DIN标准执行。

国内海上风电场设计尚缺少一套针对性强、科学合理的土建结构工程标准，仅在FD标准中对近海风电场预可研、可研报告的编制要求中对土建专业提出编制深度要求。国际方面，海上风电起步较早的国家如挪威、美国和德国等都已建立起了比较成熟的技术立法和管理体系。挪威DNV已形成完整的海上风电场建设工程技术标准，其系统性比较强。美国API标准涵盖范围极广，标准或推荐性导则涉及不同领域和不同行业，在海上固定平台工程技术领域中更是享有主要的权威地位，而且较快地将成熟的科技成果纳入技术规范与标准之中，体现出国际标准的先进性。德国GL标准针对风机结构的设计、认证等提出了一套完整的方案。

# 3、对标主要工作内容及技术路线

主要工作内容：完成风电土建专业设计中所采用的中国标准与国际标准比较分析。

技术路线：

  - 确定要比较分析的中国标准（这些标准必须是风电土建设计常用的，包括GB、JTS、JGJ、FD及SY等标准）；

  - 收集并确定与中国标准相对应的一本或者一系列国际标准标准（这些国际标准必须是权威性、国际公认的，在各设计企业广泛采用；国外建立的相关，在国内可能尚无此类标准，亦须收集此类国外标准进行分析学习）；

  - 翻译已确定的国际标准

  - 逐条对比中国标准与国际标准的异同（仅比较与风电土建设计相关的条款，无关条款不做要求）；

  - 完成比较分析表，形成比较研究分析报告。

# 4、项目管理模式

河北院与福建院、湖北院、江西院、四川院、华北院、内蒙院、广东院、江苏院、华东水勘院共同组成项目团队，由项目组长统一负责协调，成果共享。项目组长由组长单位河北院派人担任，总体负责项目的全过程，项目副组长由成员单位派人担任，负责参加单位日常工作，并向组长单位河北院及时反馈和汇报信息。

# 5、基本思路

本次对标以实用为原则，从实战角度出发，针对陆上及海上风力发电场工程土建设计的重要环节的主要标准进行对标，避免盲目地将对标范围无限扩大。

风力发电场的土建设计主要分为风机基础设计、升压变电站土建设计两大部分。针对陆上风电土建设计，风机基础设计和升压变电站设计以国内风电土建设计常用GB、JTS、JGJ、FD及SY等中国标准为基准，比较国际标准主要是美国AIC、AISC及ASCE。针对海上风电风机基础和升压站设计，国内没有成型的设计规范，可以参照港口或海上石油天然气行业设计标准，与国际标准（如：DNV、API、GL等）进行比较研究，这些标准中主要条款引用的其它类标准、文献应一并进行分析。

对标工作实施的具体步骤：

- 具体条款的对标由参加设计院分别完成，组长单位负责协调和汇总。

- 根据需要翻译无汉化版的国际标准，原则上整本标准自行翻译，协会仅对具体条款进行翻译。

- 逐条分析中国标准与相关国际标准相同条款或内容的异同。在这个过程中，可能会新增部分国际标准。

- 完成对照表，形成对标研究分析报告。

- 专家评审及出版。

# 6、组织结构

为了顺利完成本次对标任务，河北院和福建院、湖北院、江西院、四川院、华北院、内蒙院、广东院、江苏院、华东院共同组成联合项目小组，其中河北院为项目组长单位，其它设计院作为参与单位，各院选派新能源土建专业的精干人员参与编制，组长负责各自设计院的人员组织、确定具体对标点及进度控制。组织结构及职责分工如下：

组  长：邢克勇（河北院）

副组长：马建春（河北院）

许陈捷（福建院）

何文俊（湖北院）

华锡江（江西院）

韩二红（四川院）

贺广零（华北院）

卢利和（内蒙院）

元国凯（广东院）

张源（江苏院）

冯卫红（华东水勘院）

秘书长：王健飞（河北院）

主要成员：

河北院：李娜、巴德新、王健飞、路伟、宋彬彬

福建院：张强林、徐争光

湖北院：张永炜、康慨

江西院：卢婧、刘帅栋

四川院：李锐

华北院：贺广零

内蒙院：卢利和

广东院：元国凯

江苏院：李素山、黄万山、王广兵

华东水勘院：毛愉菁

人员联系方式

| 河北省电力勘测设计研究院 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 职位 | 手机1 | 手机2 | 办公电话 | 电邮 |
| 1 | 邢克勇 | 组长 | 13331392307 |  | 0311-87912307 | xingkeyong2008@163.com |
| 2 | 马建春 | 副组长 | 13331392612 |  | 0311-87912581 | majianchun@hotmail.com |
| 3 | 李娜 | 成员 | 13331392298 |  | 0311-87912298 | 13331392298@189.com |
| 4 | 巴德新 | 成员 | 13331392796 |  | 0311-87916335 | 13331392796@163.com |
| 5 | 王健飞 | 成员 | 13331396025 |  | 0311-87916339 | wangzi2000hb@163.com |
| 6 | 路伟 | 成员 | 13331391729 |  | 0311-87913415 | lv_path@yahoo.com.cn |
| 7 | 宋彬彬 | 成员 | 13331390565 |  | 0311-87916104 | 82514925@qq.com |
| 福建省电力勘测设计院 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 许陈捷 | 副组长 | 18650998196 |  |  |  |
| 2 | 张强林 | 成员 |  |  |  |  |
| 3 | 徐争光 | 成员 | 13906913839 |  |  |  |
| 湖北省电力设计院 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 何文俊 | 副组长 | 18071128541 |  | 027-61169585 | 33076374@qq.com |
| 2 | 张永炜 | 成员 |  |  |  |  |
| 3 | 康慨 | 成员 | 13477065451 |  | 027-61169591 | Kkangkai@163.com |
| 江西省电力设计院 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 华锡江 | 副组长 | 13755604476 |  | 0791-86357401 | 99159032@qq.com |
| 2 | 卢婧 | 成员 | 13767453400 |  |  |  |
| 3 | 刘帅栋 | 成员 | 15179145458 |  |  |  |
| 四川电力设计咨询有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 李锐 | 副组长 | 13540673004 |  | 028-68123247 | 14206050@qq.com |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 华北电力设计院工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 贺广零 | 副组长 | 13466702936 |  | 010-59385376 | Hegl@ncpe.com.cn |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 内蒙古电力勘测设计院 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 卢利和 | 副组长 | 18686058550 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 广东省电力设计研究院 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 元国凯 | 副组长 | 18665097380 |  |  | Yuanguokai@gedi.com.cn |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 江苏省电力设计院 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 张源 | 副组长 | 18952009187 |  |  | Zhangyuan@jspdi.com.cn |
| 2 | 李素良 | 成员 | 13951658114 |  | 025-85081709 | lisuliang@jspdi.com.cn |
| 3 | 黄万山 | 成员 | 13776659203 |  | 025-85051735 | huangwanshan@jspdi.com.cn |
| 4 | 王广兵 | 成员 | 15861813516 |  | 025-85051736 | wangguangbing@jspdi.com.cn |
| 华东勘测设计院 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 冯卫江 | 副组长 | 13600531030 |  |  | feng_wj@ecidi.com |
| 2 | 毛愉菁 | 成员 |  |  | 0571-56738327 | mao_yj@ecidi.com |

# 7、对标成果形式与内容要求

7.1 按规定的对标内容编写《中国电力设计标准与国际标准比较研究——风电及海上风电土建专业》（简称“比较研究”），进行中外相应标准的主要条款的对比，特别注意比较设计环节的安全技术指标。

7.2 《比较研究》 对我国标准有要求的而国际标准没有的应列出；对国际标准有要求的而我国标准没有的亦应列出。同时针对对照表中的中外标准的主要技术要求以及中外标准不同点进行阐述，并加以比较、分析。

7.3《比较研究》模板（以下为示例，详细内容见电规协标[2013]26号文件《关于印发<中国电力设计标准与国际标准比较研究>编写模板的通知》）：

《中国电力设计标准与国际标准比较研究

——风电及海上风电土建专业》

- 前言

1.1项目概况

1.2工作开展的指导原则

1.3选择对比的标准

| 国内标准名称 | 国际标准名称 |
| --- | --- |

- 可靠度设计规范的对比

2.1对比的标准

国内标准的名称：

- GB50068-2001:建筑结构可靠度设计统一标准

- GB50153-2008:工程结构可靠度设计统一标准可靠指标

国际标准的名称：

- Development of a probability based load criterion for American national standard A58美国国家标准局1980年出版的《为美国国家标准A58拟定的基于概率的荷载准则》

- ASCE/SEI 7-10:Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures建筑或其他结构最小设计荷载

- Design of Concrete Structures by Arthur H.Nilson混凝土结构设计

2.2中国电力设计标准与国际标准可靠度设计规范对应表

| 对标点名称 | 国内标准摘要 | 国际标准摘要 |
| --- | --- | --- |
| 1可靠度的定义 | GB50153-2008:2.1.22条款指明可靠度为结构在规定的时间内，在规定的条件下，完成预定功能的概率。 GB50068-2001:3.0.9条款指明可靠度的定义（公式3.0.9-3）；失效概率的定义（公式3.0.9-2） | 《荷载准则》的序言（P10）指明可靠度的定义：未达到任何极限状态的概率。 《荷载准则》的第9章(P148)指明失效概率的定义：超过或违反极限状态的概率。《荷载准则》的2.2节(P25)给出失效概率的计算公式(2.3);若基于抗力和荷载均正态分布的假定，则采用公式(2.4)；若基于抗力和荷载均对数分布的假定，则采用公式(2.5) |
| 2可靠度水平的度量指标 | …… | …… |
| …… | …… | …… |

2.3中国电力设计标准与国际标准可靠度设计规范对比及使用指南

- 荷载规范的对比

3.1对比的标准

3.2中国电力设计标准与国际标准荷载规范对应表

3.3中国电力设计标准与国际标准荷载规范对比及使用指南

……

……

……

10、   项目总结

7.4 交出成果

《中国电力设计标准与国际标准比较研究——风电及海上风电土建专业》。

# 8、进度安排

拟分三个阶段完成，开展调研、对标、审查及出版工作，总历时暂按23个月考虑。

第一阶段(2013.02 -2013.06)：

2013.02~2013.05:编制对标工作大纲，确定最终对标清单及分工；

2013.05~2013.08: 收集国际标准，提交国际标准清单供翻译（原则上整本标准自行翻译，协会仅对具体条款进行翻译）。

第二阶段(2013.08-2014.07)：

2013.08~2013.11：标准翻译；

2013:11~2014.07：各负责单位组织相关人员开展标准比较工作，列对照表，编写对标研究报告；

2013.09：工作组进行第二阶段成果的第一次检查工作；

2014.07：工作组进行第二阶段成果的第二次检查工作。

第三阶段(2014.08-2014.12)：陆续出版，提供专家审查

各负责单位根据专家的评审意见修改成果。最终由工作组统一安排出版。

2014.08：工作组组织专家对最终成果，进行评审。

2014.09~2014.11：各负责单位根据专家的评审意见修改成果。

2014.12：工作组统一安排出版。

附表       选择对标的中国标准和国际标准

| 负责单位 | 中国标准 | 国际标准 | 对标点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 河北院 | - SY/T 10030-2004：海上固定平台规划、设计和建造的推荐作法 工作应力设计法 - SY/T 10009-2004：海上固定平台规划、设计和建造的推荐作法 荷载与抗力系数设计法 - SY/T 4094-95：浅海钢质固定平台结构设计与建造技术规范 | - API RP 2A-WSD：Recommended practice for planning,designing and constructing fixed offshore platforms—working stress design美国石油协会：海上固定平台规划、设计和建造的推荐作法 工作应力设计法 - API RP 2A-LRFD：Recommended practice for planning,designing and constructing fixed offshore platforms—Load and Resistance Factor Design美国石油协会：海上固定平台规划、设计和建造的推荐作法 荷载与抗力系数设计法 | 1、海上钢结构的强度、稳定性、焊接、材料的对比分析 |  |
|  | SY/T10049-2004：海上钢结构疲劳强度分析推荐作法 | DNV RP-C203：Fatigue Design of Offshore Steel Structures挪威船级社：海上钢结构疲劳强度分析推荐作法 |  |  |
|  | —— | DNV-OS-J201：Offshore Substations for Wind Farms挪威船级社：离岸风电场变电站 | 本规则为综合性标准，仅对比与土建设计相关条文 | 我国尚缺少海上风电场升压站标准 |
| 华北院 | 1）FD003-2007： 风电机组地基基础设计规定 | - DNV-OS-J101：Design of Offshore Wind Turbine Structures挪威船级社：离岸风力机组结构设计 | 海上风机基础结构外部荷载组合、变形、结构强度、结构稳定性、地基处理方式等。劳埃船级社为综合性导则，仅对比与土建相关的条目。 | 英文标准适用海上风电 |
|  | 1）JTJ213-98：海港水文规范 2）SY/T 10050-2004：环境条件和环境荷载规范 3）JTS144-1-2010：港口工程荷载规范 | 1）DNV RP-C205：Environmental Conditions and Environmental Loads挪威船级社：环境条件与环境荷载 2）DNV RP-204：Design against Accidental Loads挪威船级社：偶然荷载设计 | 波浪、水流、冰、爆炸、燃烧等荷载的计算方法 |  |
| 江西院 | - GB50007-2002：建筑地基基础设计规范 - JGJ 79-2002：建筑地基处理技术规范 - JGJ94-2008：建筑桩基技术规范 | 负责单位收集的美国、挪威的相关地基基础方面的标准 | 设计原则、基础的材料、强度、变形、地基处理。 |  |
| 四川院 | GB50017-2003：钢结构设计规范 | - AISC360-10：Specification for Structural Steel Buildings美国钢结构协会：钢结构建筑技术规范 - AISC S335：Specification for Structural Building—Allowable Stress Design and Plastic Desian with Commentary美国钢结构协会：建筑结构技术规范——容许应力与塑性设计 | 设计原则、材料分类、结构及构件强度与稳定性 |  |
| 华东院 | SY/T10031-2000：寒冷条件下结构和海管规划、设计和建造的推荐作法 | API RP 2N：Recommended practice for planning,designing and constructing fixed Offshore Structure in Ice Environments美国石油协会：寒冷条件下结构和海管规划、设计和建造的推荐作法 |  |  |
|  | JGJ283-99：港口工程钢结构设计规范 | 1）DNV-OS-C101：Design of Offshore Steel Structures, General (LRFD Method)挪威船级社：海洋钢结构设计 2）DNV RP-C301：Design, Fabrication, Operation and Qualification of Bonded Repair of Steel Structures挪威船级社：钢结构设计、建造、安装、维修资格 |  |  |
| 内蒙院 | GB50010-2010：混凝土结构设计规范 | 1）ACI318-05：Building Code Requirements For Structural Concrete美国混凝土协会：混凝土结构建筑技术规范 | 设计原则、材料分类、配筋计算、构造措施等 |  |
|  | GB50009-2012：建筑结构荷载规范 | - ASCE/SEI 7-05:Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures - ASCE/SEI 7-10:Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures | 荷载分类、风荷载、雪荷载、活荷载、偶然荷载的计算方法 |  |
| 福建院 | JTJ267-98：港口工程混凝土结构设计规范 | DNV-OS-C502：Offshore Concrete Structures挪威船级社：离岸混凝土结构 |  |  |
|  | 1）NB/T31006-2011：海上风电场钢结构防腐蚀技术标准 2）JTS153-3-2007：海港工程钢结构防腐蚀技术规范 | DNV RP-B401：Cathodic Protection Design挪威船级社：阴极保护设计 |  | 英文标准主要为阴极保护 |
| 湖北院 | JGJ81-2002：建筑钢结构焊接技术规程 | AWS：Structural Welding Code-Steel美国焊接协会：钢结构焊接规范 |  |  |
|  | 1）GB50016-2006：建筑设计防火规范 2）CECS 200:2006：建筑钢结构防火技术规范 3）海上固定平台安全规则 | 1）DNV RP-D301：Fire Protection挪威船级社：防火 2）DNV OS-A101：Safety Principles and Arrangements挪威船级社：安全准则与布置 | 防火分区、防火材料、防火技术等 |  |
| 广东院 | GB 18451.1-2012：风力发电机组设计要求 | 1）DNV DS-J102：Design and Manufacture of Wind Turbine Blades, Offshore and Onshore Wind Turbines挪威船级社：离岸与岸上风力机组的设计与建造 | 综合性条文，仅对比与土建相关条目 |  |
|  | 1）GB50011-2010：建筑抗震设计规范 2）JTS146-2010：水运工程抗震设计规范 | 1）AISC341-10：Seismic Provisions For Structural Steel美国钢结构协会：钢结构抗震规定 | 地震参数、设防目标、地震分区、地震作用、地震组合、位移限制等 |  |
| 江苏院 | SY/T10038-2002：海上固定平台直升机场规划、设计和建造的推荐作法 | API RP 2L：Recommended practice for planning,designing and constructing Heliports for Fixed Offshore Plantforms美国石油协会：海上固定平台直升机场规划、设计和建造的推荐作法 |  |  |
| 备注：1、对于以上表中某些标准为综合性的，需要在开展对标工作的过程中进一步确定对标条目。 2、对标点为初步浏览标准后的建议，可随时调整完善。 3、目前一期主要开展美国、挪威标准的对标工作，由于还没有具体了解这些规范的具体内容和已确定的对标点的对应情况，上述表中仅为初步确定标准，各负责单位可补充相应标准。对标时如有引用其他标准，则需引用对比。 |  |  |  |  |

4.中国电力设计标准与国际标准比较研究

新能源工程光伏光热专业工作大纲

新能源工程光伏光热专业工作组

2013年4月

1、前言

近年，光伏发电技术在国内大力推广，大量光伏发电工程在全国范围内的开展，促成了光伏电站设计标准的制定，正逐步形成一套较为完整的技术标准体系，内容涉及初可、可研、电站设计、并网方案设计等诸多方面（其中部分标准还在编制过程中）。这些标准的出台，将对我国光伏电站的发展起到非常重要的作用。

光热发电技术相对较新，在国内仅有少量示范应用，目前尚未建立相关国家和行业设计标准，仅对涉及的专业术语以国家标准形式进行了定义，即《GB/T 26972-2011聚光型太阳能热发电术语》。

光伏、光热发电技术由国外引进，国外一些发达国家如美国、英国和德国等较早开展光伏、光热发电技术的应用，先行建立起了技术立法和管理体系,其系统性比较强。国际上一些标准协会或科技学会组织如ISO、IEC及IEEE，其标准或推荐性导则工程技术领域中享有主要的权威地位，并较快地将成熟科技成果纳入技术规范与标准之中，具有将强的先进性。

国内现行标准主要根据国内实际情况，并参照相关领域规程规范编写，与国际标准有所不同，而新能源发电相对传统发电技术，属于新兴的国际化市场，竞争激烈，因此有必要开展光伏、光热电站相关国内标准与国际标准和国外先进标准的比较研究。这将促进我国熟悉和应用国际的标准，学习国外标准的先进性，推进中国标准国际化，以及提高我国新能源行业的设计、建设与管理水平。

2、目的和意义

- 2.1  目的

一、了解中国标准与国际标准的异同，推进中国标准与国际接轨。

二、让国外了解、认同中国标准，推进中国标准国际化。

- 2.2 意义

一、促进技术标准交流，指导标准的选择和使用；

二、推动中国光伏、光热电站设计标准国际化，防范技术壁垒；

三、提高中国技术领域的国际竞争力。

总而言之，通过本项目的实施，以期对我国光伏、光热电站设计标准及其体系的未来走向，以及我国光伏、光热电站设计标准在未来的国际标准中占有一席之地提供一定帮助。

- 3、组织机构

职责分工：

1）组长：负责牵头总体策划，协调分工，组织工作组日常运作；

2）副组长：协助组长单位开展工作，组织所在院分工的对标工作；

3）负责单位：负责分工板块运作与协调，定期汇总、通报工作成果；

4）参与单位：负责分工板块运作与协调，定期汇总、通报工作成果；

5）专家小组：负责阶段性检查工作，组织对标工作成果验收。

工作分工：

- 1）太阳能资源分析和光伏阵列布置：内蒙院负责，上海院参与；

- 2）接入系统：上海院负责；

- 3）光伏电气：河南院负责，四川院、江西院参与；

- 4）光伏土建：江西院负责，内蒙院参与；

- 5）光热机务：内蒙院负责，河北院参与；

- 6）光热热控：河北院负责，内蒙院参与；

- 7）光热电气：河南院负责，四川院参与；

- 8）光热土建：湖北院负责，河北院、内蒙院参与；

- 9）光热化水：河北院负责，湖北院参与。

工作组名单：

1） 组长：郭家宝（上海院）

2）主要成员：

上海院：吕伟强、袁智强、叶军、龚春景、谈红、陈文升、张萍、魏小淤、黄乾

河北院：王俊花  秦初升  李江波

河南院：徐荥 施红 冯希科 陈政

湖北院：康慨、李志平、彭波

江西院：熊玉辉、华锡江、肖琴、刘亚楠、吕发明

四川院：冯  川 孙  周

内蒙院：寇建玉

各成员单位固定联系人

1）上海院：魏小淤 13661797230、weixy@sepd.com.cn

2）河北院：李江波 13331392160   HBED2160@163.com

3）河南院：施  红 15286807326   15286807326@163.com

4）湖北院：李志平 13797037659   109533439@qq.com

5）江西院：吕发明 13607095365   lfm0791@163.com

6）四川院：孙  周 13618019179   3786196@qq.com

7）内蒙院：寇建玉 18604716586   kjianyu2011@126.com

- 4、主要工作内容及技术路线

主要工作内容：完成光伏、光热专业设计中所采用的中国标准与国际标准和国外先进标准比较分析。

技术路线：

  - 确定要比较分析的中国标准（这些标准光伏光热电站设计常用的，包括GB、Q/GDW、NB、GD等标准）；

  - 收集并确定与中国标准相对应的一本或者一系列国际标准和国外先进标准（这些国际标准和国外先进标准必须是权威性、国际公认的）；

  - 翻译已确定的国际标准和国外先进标准；

  - 逐条对比中国标准与国际标准和国外先进标准的异同（仅比较与光伏、光热电站设计相关的条款，无关条款不做要求）；

  - 完成比较分析表，形成比较研究分析报告。

5、基本思路

本次光伏、光热专业对标的基本思路是：

- 对标主要包括太阳能资源分析、光伏发电系统布置、系统一次、系统二次、电气一次、电气二次、土建结构、建筑、总图、水工和消防、暖通以及通信等专业。

- 本次对标内容分为九个模块，每个模块对应一个专业（如光电电气专业），每个模块要求编写一个对照表及比较研究分析报告。

- 以常用GB、Q/GDW、NB、GD等中国标准为基准，比较国际标准和国外先进标准。根据中国标准，初步确定对标的国际标准和国外先进标准。选定的国际标准和国外先进标准必须是被广泛采用的，主要来源于IEC、ANSI、EN以及IEEE等国际及国外先进标准。

- 根据需要翻译无汉化版的国际标准和国外先进标准，由各负责单位提出。

- 逐条分析中国标准与相关国际标准和国外先进标准相同条款或内容的异同。在这个过程中，可能会新增部分国际标准和国外先进标准。比较仅针对光伏光热电站设计的主要条款，逐条展开。

- 关于综合设计规范的对标，考虑由一家设计院牵头，原则上具体条款的对标由前述分工中相关模块的负责设计院分别完成，牵头设计院负责协调和汇总。

- 各模块完成对照表，形成对标研究分析报告和对照表。

- 牵头单位汇总各模块，形成总报告。

- 专家评审及出版。

6、内容与分工

各模块负责单位可根据专业需求，选择国内外先进的标准进行对比。初步拟定的对标范围及推荐采用的国际标准和国外先进标准见下表（将逐步完善）。

光伏光热专业工作对标清单

| 国内标准名称 | 国内标准编号 | 国外标准名称 | 国外内标 准编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 光伏发电站设计规范 | GB 50797-2012 | IEEE Recommended Practice for Utility Interface of Photovoltaic (PV) Systems | IEEE 929－2000 |
| 光伏发电站接入电力系统的技术规定 | GB/Z 19964-2005（新版2013年6月实施） | IEEE Standard for Interconnecting Distributed Resources with Electric Power Systems | IEEE 1547－2003 |
| 光伏系统并网技术要求 | GB/T 19939-2005 | Draft Guide for Monitoring，Information Exchange， and Control of Distributed Resources Interconnected with Electric Power Systems | IEEE 1547.3－2007 |
| 光伏电站接入电网技术规定 | Q/GDW 617-2011 | Island Systems with Electric Power Systems | IEEE 1547.4－2007 |
| 光伏发电站环境影响评价技术规范 | NB/T 32001-2012 | Draft Technical Guidelines for Interconnection of Electric Power Sources Greater Than 10 MVA to the Power Transmission Grid | IEEE 1547.5-2007 |
| 光伏发电工程施工组织设计规范 | GB/T 50795-2012 | Draft Recommended Practice for Interconnecting Distributed Resources with Electric Power Systems Distribution Secondary Networks | IEEE 1547.6-2007 |
| 光伏系统电网接口特性 | GB/T 20046-2006 | IEEE Recommended Practicefor Utility Interface of Photovoltaic (PV) Systems | IEEE929－2000 |
| 民用建筑太阳能光伏系统应用技术规范 | JGJ 203-2010 | Grid connected photovoltaic systems - Minimum requirements for system documentation, commissioning tests and inspection | IEC 62446-2009 |
| 光伏电源系统安装工程设计规范 | CECS 84-1996 | Overvoltage protection for photovoltaic (PV) power generating systems - Guide | IEC 61173-1992 |
| 光伏发电工程预可行性研究报告编制办法（试行） | GD 002-2011 | Photovoltaic (PV) systems –Characteristics of the utility interface | IEC 61727-2004 |
| 光伏发电工程可行性研究报告编制办法（试行） | GD 003-2011 | Installation and Safety Requirements for Photovoltaic (PV) Generators | IEC 62548-2010 |
| 光伏发电站无功补偿技术规范 | 2013年6月实施（编制中） | IEEE Recommended Practices and Requirements for Harmonic Control in Electrical Power System | IEEE Std 519 － 1992 |
| 聚光型太阳能热发电术语 | GB/T 26972-2011 | IEEE Recommended Practice for Measurement and Limits of Voltage Fluctuations and Associated Light Flicker on AC Power Systems | IEEE Std 1453 － 2004 |
|  |  | American National Standard for Electric Power Systems and Equipment— Voltage Ratings (60 Hertz) | ANSI C84.1-2006 |

- 7、进度安排

拟分三个阶段完成，开展调研、对标、审查及出版工作，总历时暂按2年考虑。

第一阶段(2012.12 -2013.03)：

2012.12~2013.01:编制对标工作大纲，确定最终对标清单；

2013.02: 对于综合性标准，汇总设计院需将标准细分，并于2012年3月31日前分派到负责相应模块的成员单位。

2013.03: 各单位向电规协会提交国际标准与国外先进标准清单供翻译。

第二阶段(2013.04-2014.09)：

2013.04~2013.09：标准翻译；

2013.10~2014.09：各负责单位组织相关人员开展标准比较工作，列对照表，编写对标研究报告；

2014.03：工作组进行第二阶段成果的第一次检查工作；

2014.07：工作组进行第二阶段成果的第二次检查工作。

第三阶段(2014.7-2014.12)：陆续出版，提供专家审查

各负责单位根据专家的评审意见修改成果。最终由工作组统一安排出版。

2014.07~10：汇总各单位成果，形成最终总报告。

2014.10：工作组组织专家对最终成果，进行评审。

2014.11：各负责单位根据专家的评审意见修改成果。

2014.12：工作组统一安排出版。

8、提交的成果和形式

8.1 形式及内容要求

- 本工作组对标内容分为多个模块，每个模块要求编写一个对标指南（对照表）及分析报告。

- 按研究内容及分工划分版块，分别编写《中国光伏、光热电站设计标准与国际标准对照表》，进行中外相应标准的主要条款的比较，特别注意比较设计环节的安全技术指标。《对照表》对我国标准有要求的而国外标准没有的应列出；对国外标准有要求的而我国标准没有的亦应列出。

- 按划分版块，分别编写《中国光伏、光热电站设计标准与国际标准比较研究报告》。针对对照表中的中外标准的主要技术要求以及中外标准不同点详细阐述，加以比较、分析。

- 《对照表》以简明的形式比较中外标准条款的异同。

- 《对标研究报告》对对照表中的差异详细阐述，加以比较、分析。

- 《对照表》模板暂定如下：

| 序号 | 中国标准名称及标准号 | 条款章节号 | 中国标准内容 | 国际标准名称及标准号 | 条款章节号 | 国际标准内容 | 异同情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.2 最终成果

- 《中国光伏、光热电站设计标准与国际标准相关专业对照表》

- 《中国光伏、光热电站设计标准与国际标准相关专业比较研究分析报告》

- 9、项目管理模式及要求

针对多单位参与的现状，采用分散加集中的项目管理模式。由工作组总负责，各院副组长主持所在院的对标全面工作。按内容分模块，由模块的主编负责单位负责组织编制工作。

2012.12~2014.12期间，各负责单位填写双月度进度情况，并提交设计协会及工作组组长单位。

5.中国电力设计标准与国际标准比较研究

燃机电厂机务专业工作大纲

燃机电厂机务专业工作组

2013年4月

# 1、前言

随着我国加入WTO，国际交往的发展，中国电力设备出口、国外电力建设工程承包、投资国外电力等项目迅速增加。我国的电力设计企业走出去，参与国际市场竞争时，业主要求按照国际标准（ISO）、ASME、美国标准（US）等通用国际标准或当地国标准来开展设计。标准的不同已成为技术交流和贸易进一步增长的瓶颈。

由于国内外标准的差异，使得在项目前期阶段风险难以控制，在项目执行阶段需要花费大量精力和时间进行沟通和解释。为使国内设计人员更深入的了解国际标准与国内标准的差异，便于在涉外工程中更好的推广中国标准的应用，中国电力规划设计协会组织开展《中国电力设计标准与国际和国外先进标准比较研究》工作。通过对国际标准的研究，可以更好的了解国外发电厂设计理念和要求，找出与国内电力设计标准的差异，为我国电力设计工程建设标准与国际接轨提供参考依据。

燃气轮机及其联合循环电站由于其热效率高、污染低、建设周期短、占地和用水量少、启停灵活、自动化程度高等优点，逐步成为继燃煤发电机组后的主要动力装置。近年来，天然气的大规模开发应用尤其是以美国为主的页岩气的开发，降低了天然气的价格，燃气轮机及其联合循环机组发电在国内外必然会迎来又一轮大的发展。

燃机电厂与常规的火力发电厂有其特殊性。我国近期建设的燃机电厂主设备大多采用成套进口设备或以引进技术合作生产，主设备大多采用国际标准和供货商所在国的标准。主设备以外电厂BOP部分由国内有关设计院、设备厂设计、制造，采用中国标准、规范。目前现行的专门针对燃机电站的规范为《燃气-蒸汽联合循环电厂设计规定》（DL/T5174-2003），该规范“主要阐述与燃机电厂特点有关的设计条文，其它部分按DL5000规定执行。”

根据中国电力规划设计协会的统一安排，标准比较研究工作按电力行业/产品中的专业分类与所选择的重点国际标准和国外先进标准的有关内容对应并对标,特别注意比较设计环节的安全技术指标和环境保护要求。重点是找出我国标准与国外标准的异同点，对其中重要条款作出评价（如宽严程度、差异原因）并提出使用指南。

为满足国内外市场需要，有必要针对燃机电厂机务部分特有的燃气轮机、余热锅炉、汽轮机等主设备的采购；主要系统的配置；燃油、燃气等管道的设计；性能验收等方面梳理国内外规范的差异，并进行比较研究。

# 2、目的和意义

2.1  目的

一、了解中国标准与国际标准的异同，推进中国标准与国际接轨。

二、让国外了解、认同中国标准，推进中国标准国际化。

2.2 意义

一、促进技术标准交流，指导标准的选择和使用；

二、推动中国电力设计标准国际化，防范技术壁垒；

三、提高中国技术领域的国际竞争力。

总而言之，通过本项目的实施，以期对我国燃气电厂设计标准及其体系的未来走向，以及我国燃气电厂设计标准在未来的国际标准中占有一席之地提供一定帮助。

# 3、组织机构

组  长：刘  勇  （福建院）18650998208，liuy@fedi.cn

副组长：阎占良  （河北院）13331392277，yanzl@hbed.com.cn

程祖田  （河南院）13838151446，czth-1111@163.com

彭义林  （湖北院）15071117127，54508582@qq.com

光  旭  （浙江院）0571-51105132，guan_xu@zepdi.com

蔡岭松  （江苏院）13655187000，cailingsong@jspdi.com.cn

福建院：庄发成、张  朋、余建中、陈胤密、陈端滢、何忠

河北院：董  舟、马  悦、李双江、谢学旺

河南院：刘亚伟、陈兵兵

湖北院：张赵清、何磊、武云鹏

浙江院：潜纪儒13858122840 qian_jiru@126.com

江苏院：肖  军13951680905 xiaojun@jspdi.com.cn、

李  睿13951934205 lirui@jspdi.com.cn

汤  妍13952032226 tangyan@jspdi.com.cn

徐  蕾18652006980

# 4、主要工作内容及技术路线

主要工作内容：完成燃机电厂机务专业设计中所采用的中国标准与国际标准和国外先进标准比较分析。

技术路线：

  - 确定要比较分析的中国标准（这些标准必须是燃机电厂机务专业设计常用的，包括GB和DL等标准）；

  - 收集并确定与中国标准相对应的一本或者一系列国际标准和国外先进标准（这些国际标准和国外先进标准必须是权威性、国际公认的，在各设计院涉外项目中广泛采用）；

  - 翻译已确定的国际标准和国外先进标准；

  - 逐条对比中国标准与国际标准和国外先进标准的异同（仅比较与燃机机务设计相关的条款，无关条款不做要求）；

  - 完成比较分析表，形成比较研究分析报告。

# 5、基本思路

本次机务专业对标的基本思路是：

- 对标主要包括热机专业。

- 本次对标内容分为多个模块，暂定为4个模块，即主设备采购、主要系统配置、管道设计、性能验收等。原则上每个模块要求编写一个对照表及比较研究分析报告。

- 以燃机电厂机务设计常用GB及DL等中国标准为基准，比较国际标准和国外先进标准。根据中国标准，初步确定对标的国际标准和国外先进标准。选定的国际标准和国外先进标准必须是被广泛采用的，主要来源于ISO、ANSI、ASME 、ASTM 、API、JIS等国际及国外先进标准。

- 根据需要翻译无汉化版的国际标准和国外先进标准，由各负责单位提出。

- 逐条分析中国标准与相关国际标准和国外先进标准相同条款或内容的异同。在这个过程中，可能会新增部分国际标准和国外先进标准。比较仅针对燃机电厂机务专业设计的主要条款，逐条展开。

- 各模块完成对照表，形成对标研究分析报告。

- 专家评审及出版。

# 6、内容与分工

初步拟定的对标范围及推荐采用的国际标准和国外先进标准见下表。

| 序号 | 国内标准编号 | 国内标准名称 | 国内标准代替情况或 与有关国际标准关系 | 相关的国际、国外标准 |  | 负责单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准文号 | 标准名称 |  |
|  | 主设备 | 第1册，福建院汇总 |  |  |  |  |
| 1 | GB/T 14099-2005 | 燃气轮机采购 | 本标准代替了GB/T 14099—1993《燃气轮机采购》,GB/T 14099.1- 2004《燃气轮机采购第1部分:总则与定义》和GB/T 14099.2- 2004《燃气轮机采购第2部分:标准参考条件与额定值》。 |  |  |  |
|  | GB/T 14099.1-2004 | 燃气轮机 采购 第1部分:总则与定义 | 等同采用ISO 3977-1:1997《燃气轮机采购 第1部分:总则与定义》(1997年英文版) | ISO 3977-1-1997 | Gas Turbine – Procurement |  |
|  | GB/T 14099.2-2004 | 燃气轮机 采购 第2部分:标准参考条件与额定值 | 等同采用ISO 3977-2:1997《燃气轮机采购 第2部分:标准参考条件与额定值》(1997年英文版) | ISO 3977-2-1997 | Gas Turbine – Procurement |  |
|  | GB/T 14099.3-2009 | 燃气轮机 采购 第3部分：设计要求 | 等同采用ISO 3977-3:2004《燃气轮机采购 第3 部分：设计要求》(英文版) | ISO 3977-3-2004 | Gas Turbine – Procurement |  |
|  | GB/T 14099.4-2010 | 燃气轮机 采购 第4部分：燃料与环境 | 等同采用ISO 3977-4：2002《燃气轮机采购 第4部分：燃料与环境》(英文版) | ISO 3977-4-2002 | Gas Turbine – Procurement |  |
|  | GB/T 14099.5-2010 | 燃气轮机 采购 第5部分：在石油和天然气工业中的应用 | 等同采用ISO 3977-5：2001《燃气轮机采购 第5部分：在石油和天然气工业中的应用》(英文版) | ISO 3977-5-2001 | Gas Turbine – Procurement |  |
|  |  |  |  | JIS B 8042-6-2003 | Gas Turbine – Procurement Part 6 Combined Cycles |  |
|  | GB/T 14099.7-2006 | 燃气轮机 采购 第7部分：技术信息 | 等同采用ISO 3977-7：2002《燃气轮机采购 第7部分:技术信息》(英文版) | ISO 3977-7-2002 | Gas Turbine – Procurement |  |
|  | GB/T 14099.8-2009 | 燃气轮机 采购 第8部分：检查、试验、安装和调试 | 等同采用ISO 3977-8：2002《燃气轮机采购 第8部分： 检查、试验、安装和调试》(英文版) | ISO 3977-8-2002 | Gas Turbine – Procurement |  |
|  | GB/T 14099.9-2006 | 燃气轮机 采购 第9部分：可靠性、可用性、可维护性和安全性 | 等同采用ISO 3977-9：1999(E)《燃气轮机采购 第9部分：:可靠性、可用性、可维护性和安全性》(英文版) | ISO 3977-9-1999 | Gas Turbine – Procurement |  |
| 2 | GB/T 14098-1993 | 燃气轮机噪声 | 无 |  |  |  |
| 3 | GB/T 10489-2009 | 轻型燃气轮机 通用技术要求 | 无 |  |  |  |
| 4 | JB/T8953.1-1999 | 燃气-蒸汽联合循环设备采购 基本信息 | 等效采用ISO 3977: 1995 《燃气轮机采购附件1:用于联合循环设备采购的基本信息》 |  |  |  |
|  | JB/T8953.2-1999 | 燃气-蒸汽联合循环设备采购 汽轮机 | 非等效采用IEC 60045-1; 1991《汽轮机第1部分规范》 |  |  |  |
|  | JB/T8953.3-1999 | 燃气-蒸汽联合循环设备采购 余热锅炉 | 非等效采用国际标准ISO 3977:1995 |  |  |  |
| 5 | JB/T 5885-1991 | 燃气轮机 液体燃料接收、贮存和管理 | 无 | ANSI/ASTM D 2880-2003 | Gas Turbine Fuel Oils, Specification for (05.02) |  |
| 6 | JB/T 5886-1991 | 燃气轮机 气体燃料的使用导则 | 无 |  |  |  |
|  | 系统配置 | 第2册，福建院汇总 | 第2册，福建院汇总 |  |  |  |
| 1 | DL/T5174-2003 | 燃气-蒸汽联合循环电厂设计规定 | 无 |  |  |  |
|  |  | 第6章 主厂房布置 |  |  |  |  |
|  |  | 第7章 燃料供应设备及系统 |  |  |  |  |
|  |  | 第8章 燃气轮机设备及系统 |  |  |  |  |
|  |  | 第9章 余热锅炉及系统 |  |  |  |  |
|  |  | 第10章 汽轮机设备及系统 |  |  |  |  |
|  |  | 第15章 辅助及附属设施 |  |  |  |  |
| 2 | GB/T 15736-1995 | 燃气轮机辅助设备通用技术要求 | 无 |  |  |  |
| 3 | GB/T 13673-2010 | 航空派生型燃气轮机辅助设备通用技术要求 |  |  |  |  |
| 4 | GB50028-2006 | 城镇燃气设计规范 | 无 | ASME B 31.3-2008 | Process Piping |  |
| 5 | GB 50350-2005 | 油气集输设计规范 | 无 | ASME B31.4-2006 | Pipeline Transportation Systems for Liquid Hydrocarbons and other Liquids |  |
|  |  |  |  | ASME B31.8-2010 | Gas Transmission and Distribution Piping Systems |  |
| 6 | GB 50074-2002 | 石油库设计规范 | 无 | API Std 650-1998 | Welded Steel Tanks for Oil Storage |  |
|  | 管道设计 | 第3册，xx院汇总 | 第3册，xx院汇总 |  |  |  |
| 1 | DL/T 5204-2005 | 火力发电厂油气管道设计规程 | 无 | ASME B 31.3-2008 | Process Piping |  |
| 2 | GB 50251-2003 | 输气管道工程设计规范 | 无 | ASME B31.4-2006 | Pipeline Transportation Systems for Liquid Hydrocarbons and other Liquids |  |
| 3 | GB 50253-2003 | 输油管道工程设计规范 | 无 | ASME B31.8-2010 | Gas Transmission and Distribution Piping Systems |  |
|  |  |  |  | ASME B 31.2-1968 | Fuel Gas Piping |  |
|  | 性能验收 | 第4册，xx院汇总 | 第4册，xx院汇总 |  |  |  |
| 1 | DL /T 851-2004 | 联合循环发电机组验收试验 | 本标准修改采用了国际标准化组织燃气轮机技术委员会ISO/TCI92发布的国际标准IS02314: 1989《燃气轮机一验收试验》增补件1:1997 (E)《联合循环电站验收试验》(IS02314:1989 《Gas turbines-Acceptance tests》 AMENDMENT 1:1997 (E) 《Acceptance tests for combined-cycle power plants》) | ASME PTC 22-2005 | Performance Test Code on Gas Turbine |  |
| 2 | GB/T 14100-2009 | 燃气轮机 验收试验 | 本标准是对GB/T 14100-1993《燃气轮机验收试验》和GB/T 10490一1989《轻型燃气轮机验收试验规范》的整合修订。 其中GB/T 14100-1993《燃气轮机验收试验》等效于IS02314: 1989《燃气轮机一验收试验》 | ASME PTC 4.4-2008 | Performance Test Code on Gas Turbine Heat Recovery Steam Generator |  |
|  |  |  |  | ISO 2314-2009 | Gas turbines – Acceptance tests |  |

说明：

1、主设备有关的标准：

我国的国家标准基本等同采用ISO/ASME标准，对标意义不大，这部分对标工作暂不开展。进一步落实GB/T 14099.6《燃气轮机 采购 第6部分：联合循环》及ISO/ASME 3977-6 Gas Turbine – Procurement Part 6 Combined Cycles两本规范的出版情况，如非等同或等效采用，则对其进行对比研究。

2、系统配置和管道设计有关标准：

（1）DL/T5174-2003《燃气-蒸汽联合循环电厂设计规定》的相关条文编制在实际的工程执行中存在较多争议，且已10年未修订，对该规范进行对比研究意义不大。

（2）DL/T5204-2005《火力发电厂油气管道设计规程》已由西南电力设计院进行对比研究，本工作组不开展该项工作。部分工作在第（5）条与B31.4和B31.8规范进行对比研究中进行。

（3）管道部分标准GB50764《电厂动力管道设计规范》、DL/T 5054《火力发电厂汽水管道设计规定》及ASME B31.1 Power Piping已由管道工作组进行对比研究，本工作组不开展该项工作。

（4）GB 50074《石油库设计规范》与API 650等标准的对比研究由浙江省电力设计院负责。

（5）ASME B31.4 Pipeline Transportation Systems for Liquid Hydrocarbons and other Liquids及ASME B31.8 Gas Transmission and Distribution Piping Systems与中国相关标准的对比由福建院汇总，各院分工如下（以B31.4为例，B31.8相应分配）：

第2章 设计						福建院

第3章 材料						河北院

第4章 尺寸要求					河北院

第5章 制造、焊接和组装		河南院

第6章 检测和试验				湖北院

第7章 运行检修程序			浙江院

第8章 腐蚀控制					江苏院

第9章 岸线外液体输送			不考虑

非强制附件						江苏院

其中B31.8 第8章 岸线外气体输送 和 第9章 酸性气体 不考虑进行对比研究。

3、性能验收的有关标准：

我国的国家标准和行业标准修改采用或等效于ISO 2314标准，对标意义不大（虽然ISO 2314 已升版至2009版）。但与美国ASME PTC 的有关标准的差异不是很清楚，需要进行对比研究。建议该部分工作请调试单位负责。如需由本工作组承担，则考虑仅进行标准的差异对照，列出标准条款的异同，该部分的比较研究工作暂不开展。各院分工如下（以PTC 22为例，PTC4.4 及 ISO 2314相应分配）：

汇总									福建院

第3章 总则							河北院

第4章 仪表及测量方法				河南院

第5章 结果计算						湖北院

第6章 试验报告要求					浙江院

第7章 试验不确定度					江苏院

# 7、进度安排

拟分三个阶段完成，开展调研、对标、审查及出版工作，总历时暂按1年考虑。

第一阶段(2013.01 -2013.04)：

2013.01：对标工作启动会；

2013.02：编制对标工作大纲，确定最终对标清单；

2013.03：对于综合性标准，汇总设计院需将标准细分，并于2013年3月31日前分派到负责相应模块的成员单位。

2013.04：各单位向电规协会提交国际标准与国外先进标准清单供翻译。

第二阶段(2013.05-2013.11)：

2013.05~2013.11：标准翻译；

2013:.05~2013.11：各负责单位组织相关人员开展标准比较工作，列对照表，编写对标研究报告；

2013.06：工作组进行第二阶段成果的第一次检查工作；

2013.09：工作组进行第二阶段成果的第二次检查工作。

第三阶段(2013.12-2014.02)：提供专家审查后陆续出版，

各负责单位根据专家的评审意见修改成果。最终由工作组统一安排出版。

2013.12：工作组组织专家对最终成果，进行评审。

2014.01：各负责单位根据专家的评审意见修改成果。

2014.02：工作组统一安排出版。

第四阶段(2014.03-2014.06)：与有关国际组织交流

由协会统一安排与有关国际组织的交流。

# 8、提交的成果和形式

8.1 形式及内容要求

- 本工作组对标内容分为多个模块，每个模块要求编写一个对标指南（对照表）及分析报告，暂定为4个模块。

- 按研究内容及分工划分版块，分别编写《中国电力设计标准与国际标准燃机电厂工程对照表：热机专业》，进行中外相应标准的主要条款的比较，特别注意比较设计环节的安全技术指标。《对照表》对我国标准有要求的而国外标准没有的应列出；对国外标准有要求的而我国标准没有的亦应列出。

- 按划分版块，分别编写《中国电力设计标准与国际标准燃机电厂工程比较研究报告：热机部分》。针对对照表中的中外标准的主要技术要求以及中外标准不同点详细阐述，加以比较、分析。

- 《对照表》以简明的形式比较中外标准条款的异同。

- 《对标研究报告》对对照表中的差异详细阐述，加以比较、分析。

- 《对照表》模板暂定如下：

| 序号 | 中国标准 名称及标准号 | 条款 章节号 | 中国标准内容 | 国际标准 名称及标准号 | 条款 章节号 | 国际标准内容 | 异同情况及 分析比较 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.2 最终成果

- 《中国电力设计标准与国际标准燃机电厂工程对照表：热机专业》（含4个模块）

- 《中国电力设计标准与国际标准燃机电厂工程比较研究报告：热机部分》（含4个模块）

# 9、项目管理模式及要求

针对多单位参与的现状，采用分散加集中的项目管理模式。由工作组总负责，各院副组长主持所在院的对标全面工作。按内容分模块，由模块的主编负责单位负责组织编制工作。

附件：     《中国电力设计标准与国际标准和国外先进标准比较研究》(燃气电站工程)

机务专业工作对标清单

| 序号 | 国内标准编号 | 国内标准名称 | 国内标准代替情况或 与有关国际标准关系 | 相关的国际、国外标准 |  | 负责单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准文号 | 标准名称 |  |
|  | 主设备 | 第1册，福建院汇总 |  |  |  |  |
| 1 | GB/T 14099-2005 | 燃气轮机采购 | 本标准代替了GB/T 14099—1993《燃气轮机采购》,GB/T 14099.1- 2004《燃气轮机采购第1部分:总则与定义》和GB/T 14099.2- 2004《燃气轮机采购第2部分:标准参考条件与额定值》。 |  |  |  |
|  | GB/T 14099.1-2004 | 燃气轮机 采购 第1部分:总则与定义 | 等同采用ISO 3977-1:1997《燃气轮机采购 第1部分:总则与定义》(1997年英文版) | ISO 3977-1-1997 | Gas Turbine – Procurement |  |
|  | GB/T 14099.2-2004 | 燃气轮机 采购 第2部分:标准参考条件与额定值 | 等同采用ISO 3977-2:1997《燃气轮机采购 第2部分:标准参考条件与额定值》(1997年英文版) | ISO 3977-2-1997 | Gas Turbine – Procurement |  |
|  | GB/T 14099.3-2009 | 燃气轮机 采购 第3部分：设计要求 | 等同采用ISO 3977-3:2004《燃气轮机采购 第3 部分：设计要求》(英文版) | ISO 3977-3-2004 | Gas Turbine – Procurement |  |
|  | GB/T 14099.4-2010 | 燃气轮机 采购 第4部分：燃料与环境 | 等同采用ISO 3977-4：2002《燃气轮机采购 第4部分：燃料与环境》(英文版) | ISO 3977-4-2002 | Gas Turbine – Procurement |  |
|  | GB/T 14099.5-2010 | 燃气轮机 采购 第5部分：在石油和天然气工业中的应用 | 等同采用ISO 3977-5：2001《燃气轮机采购 第5部分：在石油和天然气工业中的应用》(英文版) | ISO 3977-5-2001 | Gas Turbine – Procurement |  |
|  |  |  |  | JIS B 8042-6-2003 | Gas Turbine – Procurement Part 6 Combined Cycles |  |
|  | GB/T 14099.7-2006 | 燃气轮机 采购 第7部分：技术信息 | 等同采用ISO 3977-7：2002《燃气轮机采购 第7部分:技术信息》(英文版) | ISO 3977-7-2002 | Gas Turbine – Procurement |  |
|  | GB/T 14099.8-2009 | 燃气轮机 采购 第8部分：检查、试验、安装和调试 | 等同采用ISO 3977-8：2002《燃气轮机采购 第8部分： 检查、试验、安装和调试》(英文版) | ISO 3977-8-2002 | Gas Turbine – Procurement |  |
|  | GB/T 14099.9-2006 | 燃气轮机 采购 第9部分：可靠性、可用性、可维护性和安全性 | 等同采用ISO 3977-9：1999(E)《燃气轮机采购 第9部分：:可靠性、可用性、可维护性和安全性》(英文版) | ISO 3977-9-1999 | Gas Turbine – Procurement |  |
| 2 | GB/T 14098-1993 | 燃气轮机噪声 | 无 |  |  |  |
| 3 | GB/T 10489-2009 | 轻型燃气轮机 通用技术要求 | 无 |  |  |  |
| 4 | JB/T8953.1-1999 | 燃气-蒸汽联合循环设备采购 基本信息 | 等效采用ISO 3977: 1995 《燃气轮机采购附件1:用于联合循环设备采购的基本信息》 |  |  |  |
|  | JB/T8953.2-1999 | 燃气-蒸汽联合循环设备采购 汽轮机 | 非等效采用IEC 60045-1; 1991《汽轮机第1部分规范》 |  |  |  |
|  | JB/T8953.3-1999 | 燃气-蒸汽联合循环设备采购 余热锅炉 | 非等效采用国际标准ISO 3977:1995 |  |  |  |
| 5 | JB/T 5885-1991 | 燃气轮机 液体燃料接收、贮存和管理 | 无 | ANSI/ASTM D 2880-2003 | Gas Turbine Fuel Oils, Specification for (05.02) |  |
| 6 | JB/T 5886-1991 | 燃气轮机 气体燃料的使用导则 | 无 |  |  |  |
|  | 系统配置 | 第2册，福建院汇总 | 第2册，福建院汇总 |  |  |  |
| 1 | DL/T5174-2003 | 燃气-蒸汽联合循环电厂设计规定 | 无 |  |  |  |
|  |  | 第6章 主厂房布置 |  |  |  |  |
|  |  | 第7章 燃料供应设备及系统 |  |  |  |  |
|  |  | 第8章 燃气轮机设备及系统 |  |  |  |  |
|  |  | 第9章 余热锅炉及系统 |  |  |  |  |
|  |  | 第10章 汽轮机设备及系统 |  |  |  |  |
|  |  | 第15章 辅助及附属设施 |  |  |  |  |
| 2 | GB/T 15736-1995 | 燃气轮机辅助设备通用技术要求 | 无 |  |  |  |
| 3 | GB/T 13673-2010 | 航空派生型燃气轮机辅助设备通用技术要求 |  |  |  |  |
| 4 | GB50028-2006 | 城镇燃气设计规范 | 无 | ASME B 31.3-2008 | Process Piping |  |
| 5 | GB 50350-2005 | 油气集输设计规范 | 无 | ASME B31.4-2006 | Pipeline Transportation Systems for Liquid Hydrocarbons and other Liquids |  |
|  |  |  |  | ASME B31.8-2010 | Gas Transmission and Distribution Piping Systems |  |
| 6 | GB 50074-2002 | 石油库设计规范 | 无 | API Std 650-1998 | Welded Steel Tanks for Oil Storage |  |
|  | 管道设计 | 第3册，xx院汇总 | 第3册，xx院汇总 |  |  |  |
| 1 | DL/T 5204-2005 | 火力发电厂油气管道设计规程 | 无 | ASME B 31.3-2008 | Process Piping |  |
| 2 | GB 50251-2003 | 输气管道工程设计规范 | 无 | ASME B31.4-2006 | Pipeline Transportation Systems for Liquid Hydrocarbons and other Liquids |  |
| 3 | GB 50253-2003 | 输油管道工程设计规范 | 无 | ASME B31.8-2010 | Gas Transmission and Distribution Piping Systems |  |
|  |  |  |  | ASME B 31.2-1968 | Fuel Gas Piping |  |
|  | 性能验收 | 第4册，xx院汇总 | 第4册，xx院汇总 |  |  |  |
| 1 | DL /T 851-2004 | 联合循环发电机组验收试验 | 本标准修改采用了国际标准化组织燃气轮机技术委员会ISO/TCI92发布的国际标准IS02314: 1989《燃气轮机一验收试验》增补件1:1997 (E)《联合循环电站验收试验》(IS02314:1989 《Gas turbines-Acceptance tests》 AMENDMENT 1:1997 (E) 《Acceptance tests for combined-cycle power plants》) | ASME PTC 22-2005 | Performance Test Code on Gas Turbine |  |
| 2 | GB/T 14100-2009 | 燃气轮机 验收试验 | 本标准是对GB/T 14100-1993《燃气轮机验收试验》和GB/T 10490一1989《轻型燃气轮机验收试验规范》的整合修订。 其中GB/T 14100-1993《燃气轮机验收试验》等效于IS02314: 1989《燃气轮机一验收试验》 | ASME PTC 4.4-2008 | Performance Test Code on Gas Turbine Heat Recovery Steam Generator |  |
|  |  |  |  | ISO 2314-2009 | Gas turbines – Acceptance tests |  |

6.中国电力设计标准与国际标准比较研究

燃机电厂土建专业工作大纲

燃机电厂土建专业工作组

2013年4月

# 前言

随着我国加入WTO，国际交往的发展，中国电力设备出口、国外电力建设工程承包、投资国外电力等项目迅速增加。我国的电力设计企业走出去，参与国际市场竞争时，业主要求按照国际标准（ISO）、ASME、美国标准（US）等通用国际标准或当地国标准来开展设计。由于国内外标准的差异，使得在项目前期阶段风险难以控制，在项目执行阶段需要花费大量精力和时间进行沟通和解释，标准的不同已成为技术交流和贸易进一步增长的瓶颈。为使国内设计人员更深入的了解国际标准与国内标准的差异，便于在涉外工程中更好的推广中国标准的应用，中国电力规划设计协会组织开展《中国电力设计标准与国际和国外先进标准比较研究》工作。通过对国际标准的研究，可以更好的了解国外发电厂设计理念和要求，找出与国内电力设计标准的差异，为我国电力设计工程建设标准与国际接轨提供参考依据。

# 目的和意义

2.1  目的

- 了解中国标准与国际标准的异同，推进中国标准与国际接轨。

- 让国外了解、认同中国标准，推进中国标准国际化。

2.2 意义

- 促进技术标准交流，指导标准的选择和使用；

- 推动中国电力设计标准国际化，防范技术壁垒；

- 提高中国技术领域的国际竞争力。

# 组织机构

3.1、成员单位职责分工

1）组长：负责牵头总体策划，协调分工，组织工作组日常运作；

2）副组长：协助组长单位开展工作，组织所在院分工的对标工作；

3）负责单位：负责分工板块运作与协调，定期汇总、通报工作成果；

4）参与单位：负责分工板块运作与协调，定期汇总、通报工作成果.

3.2、工作组名单

1）组长：杨保硫（福建院18650998188；y810519@163.com）

2）副组长（如下）：

福建省电力设计院:

许陈捷（18650998196;xucj@fedi.cn）

曾令明（18650998202；zenglmfz@163.com）

河北省电力设计院：

赵春晓（13331392301，0311-87912301，hbedzcx@sina.com）

浙江省电力设计院：

章征（13588714158，0571-51105338,zz0j9210@yahoo.com.cn）

江苏省电力设计院：

张建军（13813911145, zhangjianjun@jspdi.com.cn）

湖北省电力设计院：

胡俊杰（13986168219,78992711@qq.com）

3）主要成员：（ 2013年5月份确定）

# 主要工作内容及技术路线

主要工作内容：完成燃机电厂土建专业设计中所采用的中国标准与国际标准和国外先进标准比较分析，提出使用指南。

技术路线：

  - 确定要比较分析的中国标准（这些标准必须是燃机电厂土建设计常用的，包括GB和DL等标准）；

  - 收集并确定与中国标准相对应的一本或者一系列国际标准和国外先进标准（这些国际标准和国外先进标准必须是权威性、国际公认的，在各设计院涉外项目中广泛采用）；

  - 翻译已确定的国际标准和国外先进标准；

  - 逐条对比中国标准与国际标准和国外先进标准的异同（仅比较与燃机电厂土建设计相关的条款，无关条款不做要求）；

  - 完成比较分析表，提出使用指南,形成比较研究分析报告。

# 基本思路

  - 国内标准以现行的土建专业国家标准和电力行业标准为基础，以《燃气-蒸汽联合循环电厂设计规定”（DL/T5174-2003）》为重点；国外标准根据各专业具体内容，选用美国标准、ISO标准或欧洲标准。

  - 对发电工程土建部分对标范围和内容进行梳理，确定燃机土建具体对标范围和内容。

  - 对中外燃机土建标准主要条款进行定量比较与定性分析，在掌握标准差异基础上，提出使用指南。

# 内容与分工

燃机土建组设4个分专业工作小组开展工作（具体分工见下表）。其中燃机电厂消防设计包括机务、电气、热控、建筑、给排水、暖通等专业内容，需相关专业共同参与。初步拟定对标清单见附表一。

|  | 专 业 | 负 责 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 燃机电厂总图设计 | 河北省电力勘测设计院 |
| 2 | 燃机电厂噪音控制 | 湖北省电力勘测设计院 |
| 3 | 燃机电厂大型油罐基础设计 | 浙江省电力设计院 |
| 4 | 燃机电厂消防设计 | 江苏省电力设计院 |

# 进度安排

第一阶段(2013.01 -2013.05)：

2013.01：对标工作启动会；

2013.02～03：编制对标初步工作大纲；规范初步比对，初定对标内容；

2013.4～05：编制分专业对标工作计划

确定分专业对标范围；编制分专业对标工作大纲，明确分专业对标标准，确定分专业对标工作分工、工作方法等；

2013.05：各单位向协会提交需翻译的国外标准目录；

第二阶段(2013.06-2013.12)：组织开展对标

2013.06-2013.10：标准翻译(协会统一组织)；

2013.06-2013.12：各负责单位组织相关人员开展标准比较工作，列对照表，编写使用指南，完成对标研究报告；

2013.08：工作组进行第二阶段成果的第一次检查工作；

2013.10：工作组进行第二阶段成果的第二次检查工作。

2013.12：工作组组织开展专业验收，完成初稿。

第三阶段(2014.01-2014.04)：协会组织专家验收；完成正式稿编制；出版。

2014.01：组织专家对成果进行验收评审。

2014.03：各负责单位根据验收意见修改成果。

2014.04：出版。

# 提交的成果和形式

  - 形式及内容要求:

  - 编写《中国电力设计标准与国际标准对照表》，进行中外相应标准的主要条款的比较，特别注意比较设计环节的安全技术指标。《对照表》对我国标准有要求的而国外标准没有的应列出；对国外标准有要求的而我国标准没有的亦应列出。

  - 按划分版块，分别编写《中国电力设计标准与国际标准比较研究报告》。针对对照表中的中外标准的主要技术要求以及中外标准不同点详细阐述，加以比较、分析。

  - 《对照表》以简明的形式比较中外标准条款的异同。

  - 《对标研究报告》对对照表中的差异详细阐述，加以比较、分析。

  - 《对照表》模板暂定如下：

| 序号 | 中国标准名 称及标准号 | 条款章节号 | 中国标 准内容 | 国际标准名 称及标准号 | 条款章节号 | 国际标 准内容 | 异同情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 项目管理模式及要求

针对多单位参与的现状，采用分散加集中的项目管理模式。由工作组总负责，各院副组长主持所在院的对标全面工作。按内容分模块，由模块的主编负责单位负责组织编制工作。

# 附表  中国电力设计标准与国际标准燃机电厂土建对标清单

| 序号 | 国内标准编号、名称 | 参考/引用/等效国内标准或规范 | 相关的国际、国外标准 | 负责单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 总图 |  |  | 河北院 |
|  | DL/T5174-2003: 燃气-蒸汽联合循环电厂设计规定 | DL/T 5032-2005 火力发电厂总图运输设计技术规程 GBJ-87 厂矿道路设计规范 | Guidelines for Geometric Design of Very Low-Volume Local Roads (ADT ≤ 400)交通量极低的地方道路几何设计准则 The "Green Book" - A Policy on Geometric Design of Highways and Streets, 5th Edition“绿皮书”–公路与城市道路几何设计政策，第五版 Guide for Design of Pavement Structures and Supplements路面结构设计指南和补充 Highway Drainage Guidelines, 4th Edition公路排水导则，第四版 |  |
| 二 | 燃机电厂消防设计 |  |  | 江苏院 |
|  | 1 GB50229-2006 火力发电厂与变电站设计防火规范 - 建（构）筑物火灾危险性分类极其耐火等级 10.1章节 - 厂区总平面布置 10.2章节 - 主厂房的安全疏散 10.3章节 - 燃料系统 10.4章节 - 燃气轮机的防火要求 10.5章节 - 消防给水、固定灭火设施及火灾自动报警 10.6章节 - 燃机电厂及天然气调压站的通风防爆要求10.7.1章节 - 燃机电厂的电缆及电缆敷设设计 10.7.2章节 2 DL/T5174-2003 燃气-蒸气联合电厂设计规定 - 燃气轮机设备消防 20.2章节 - 固定灭火装置 20.3章节 |  | NFPA 850 Recommended Practice for Fire Protection for Electric Generating Plants and High Voltage Direct Current Converter Stations火电厂和高压变电站防火的推荐做法 NFPA 5000 Building Construction and Safety建筑结构和安全规范 |  |
|  | 防火、防爆： DL/T5174-2003: 燃气-蒸汽联合循环电厂设计规定 | GB50016-2006 建筑设计防火规范 GB50045-95 高层民用建筑设计防火规范 GB50229-2006 火力发电厂与变电站设计防火规范 | NFPA 850 Recommended Practice for Fire Protection for Electric Generating Plants and High Voltage Direct Current Converter Stations火电厂和高压变电站防火的推荐做法 NFPA 5000 Building Construction and Safety建筑结构和安全规范 |  |
| 三 | 燃机电厂建筑降噪设计 DL/T5174-2003：《燃气-蒸汽联合循环电厂设计规定》18.4.1条、18.4.3条 | GB12348-2008：《工业企业厂界噪声标准》 GB3096-2008：《城市区域环境噪声标准》 | Iso1996-3：1987 Description and measurement of environmental noise Part 3: Guid to application to noise limits (包括修订版的ISO1996-1:2003 Acoustics—Description, measurement and assessment of environmental noise Part 1: Basic quantities and assessment procedures) | 湖北院 |
| 四 | 燃机电厂大型油罐基础设计 DL/T5174-2003：《燃气-蒸汽联合循环电厂设计规定》16.4 | GB50007-2002：建筑地基基础设计规范 JGJ 79-2002：建筑地基处理技术规范 JGJ94-2008：建筑桩基技术规范 GB50660-2011：大中型火力发电厂设计规范 | ACI 543R-00, Reapproved 2005: Design, Manufacture, and Installation of Concrete Piles （混凝土桩的设计,施工和安装） NAVFAC DM 7.1-1982 SOIL MECHANICS （土力学) NAVFAC DM 7.2-1982 FOUNDATIONS AND EARTH STRUCTURES (基础和土工结构） | 浙江院 |