中国电力设计标准与国际标准和国外先进

标准比较研究（发电工程）

机务专业工作大纲

发电工程机务专业对标工作组

2012年9月

1、前言

在涉外工程中标准问题是比较突出的，由于国内外标准的差异，使得在项目前期阶段风险难以控制，在项目执行阶段需要花费大量精力和时间进行沟通和解释。为使国内设计人员更深入地了解国际标准与国内标准的差异，便于在涉外工程中更好地推广中国标准的应用，中国电力规划设计协会组织开展《中国电力设计标准与国际标准和国外先进标准比较研究》工作。通过对国际标准的研究，可以更好地了解国外发电厂机务设计理念和要求，找出与国内电力设计标准的差异，为我国电力设计工程建设标准与国际接轨提供参考依据。

2、组织结构

根据电规协标[2012]67号文“关于成立《中国电力设计标准与国际标准和国外先进标准比较研究》（发电工程）机务、输煤、暖通、化学、水工、热控自动化、勘测、消防、环保工作组的通知”,发电工程机务（包括热机、锅炉）专业工作组对标牵头单位：河南省电力勘测设计院；参加单位：中南电力设计院、山东电力工程咨询院有限公司、山西省电力勘测设计院、河北省电力勘测设计研究院、江苏省电力设计院。

2.1对标工作领导小组

组  长：	河南院		庞  可	院  长

副组长：（如下）

中南院		王国贵	副总工

郭  建	副总工

山东院		杨俊波	副总工

山西院		赵  勇	副总工

河北院		李江波	副总工

江苏院		王志斌	副总工

2.2机务工作组：

组  长：	河南院		潘  诚

副组长：（如下）

中南院：	陈  牧

山东院：	高振宝

山西院：	魏继平

河北院：	阎占良

江苏院：	徐  蕾

2.3工作组组员：

河南院：	韦迎旭   程祖田   赵  辉   金记英

中南院：	王  坚   赵  鹏

山东院：	胡训栋   祁金胜   陈世玉   李洪超   范志鹏

山西院：	孙即红   闫  斌   高建强   王运军   闫  亮

河北院：	贾绍广   张  端   周  猛   赵泽光

江苏院：	姜  武   邵  亮   邱云峰

3、编制原则

3.1根据电力设计行业已购买的国际标准、国外先进标准和涉外工程中使用的标准汇总，以及中国国家标准和电力、机械行业标准开展对标工作。

3.2发电工程机务专业工作组对标内容见附表：火力发电厂机务（包括热机、锅炉）专业对标清单（初稿）

3.3由于机务专业标准涉及的内容很多，本次对标工作拟分阶段进行，以中国现行的国家标准、电力和机械行业标准为基础，主要与美国

ASME(American Society of Mechanical Engineers)

NFPA(National Fire Protection Association)

API(American Petroleum Institute)

HEI(Heat Exchange Institute)

MSS(Manufacturers Standardization Society)

AWWA(American Water Works Association)

SSPC(Society for Protective Coatings,即原先Steel Structures Painting Council)等

标准进行比对。

3.4本次对标只针对发电工程热机、锅炉专业设计环节的主要条款，不逐条展开规范比对。考虑到对标的通用性，拟从中国标准中抽出具体的对标点（即对标内容的分解），“对标点”原则上按照中国现行标准的章节顺序提炼，一次分解到位，适用条文汇集到该对标点中。

4、工作分工

4.1对标内容及分工（见附件）

4.2成员单位职责：

1)组长单位：负责牵头总体策划，协调分工；负责机务专业对标工作总体进度安排，组织阶段性检查，组织对标工作成果验收。

2)副组长单位：协助组长单位开展工作，组织所在院分工的对标工作；参加对标工作成果验收。

3)负责单位：负责提交需要对标的国内外标准目录清单，对负责的对标内容进行梳理。负责协调对标内容和格式，并负责汇总完成对标工作，将对标成果按计划提交机务工作组评审；

5、对标成果形式与内容要求

5.1按规定的对标内容，负责单位分别编写《中国电力设计标准与国际/国外标准对照表》（简称“对照表”），进行中外相应标准的主要条款的对比，特别注意比较设计环节的安全技术指标。

5.2《对照表》对我国标准有要求的而国外标准没有的应列出；对国外标准有要求的而我国标准没有的亦应列出。同时针对对照表中的中外标准的主要技术要求以及中外标准不同点进行阐述，并加以比较、分析。

5.3《对照表》模板（初步）：

| 序号 | 中国标准名称及标准号 | 条款章节号 | 中国标准内容 | 国际标准名称及标准号 | 条款章节号 | 国际标准内容 | 异同情况及分析比较 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.4交出成果

《中国电力设计标准与国际标准发电工程机务（包括热机、锅炉）专业对照表》（共21册）

6、进度安排

整个对标工作分阶段完成，总历时2年。

1)2012年9月13日在郑州召开机务工作组启动会。

2)机务各部分负责单位收集相关标准，并组织协助单位对现有成果进行收集、整理和消化。请各负责单位于2012年11月20日前提交《火力发电厂机务专业对标标准清单》(最终版）。

3)自2012年11月开始，协会将对机务工作组提交的国外标准进行英译中，同时各负责单位组织开展对标工作。由于机务专业对标工作量很大，也很复杂，为规范各部分的对标格式和内容深度，避免反复修改，各负责单位针对所负责的对标内容，挑选对标标准，寻找对标点。

4)2013年3月各负责单位提交机务专业《对照表》（初步），机务工作组将组织一次对标评审及交流会，邀请专家对各负责单位提交的对标成果进行评审、交流和沟通；同时协调各部分对标内容深度和方法，对存在的问题讨论解决方案。

5)2013年9月各负责单位根据专家评审意见和交流会纪要提交第一阶段机务专业《对照表》。

6)2014年2月各负责单位提交第二阶段机务专业《对照表》。

7)2014年3月组织专家对机务专业《对照表》进行审定，各负责单位根据专家的评审意见，于2014年5月完成修改。

8)2014年6月机务工作组提交《中国电力设计标准与国际标准发电工程机务专业对照表》（最终版）

9)在对标过程中，根据实际进展情况，如果需要，可要求召开机务工作组会议，讨论共性问题。

7、项目管理模式、质量检查及要求

针对多单位参与的现状，采用分散加集中的项目管理模式。由工作组组长总负责，各副组长主持所在单位的对标工作。按内容由各部分负责单位负责组织编制工作。

主要质量控制节点：

1)2012.09机务工作组启动会。

2)各负责单位按季度填写进度情况表，并按时提交工作组组长单位。

3)2012.11各负责单位编制完成火力发电厂机务专业对标标准清单及分工。

4)期间，如果需要与东北院牵头的管道设计对标协调沟通的内容也可提出，请协会协调解决。

5)必要时，协会组织将开展与ASME、NFPA等国际标准组织的沟通和交流，各负责单位根据对标情况提出需要沟通的内容和题目。

6)根据初步的机务工作组进度安排，暂定以下工作计划：

2013.1工作组进行第一次工作检查，确定对标标准格式及内容深度。

2013.7工作组进行第二次工作检查，组织专家对第一阶段对标成果进行评审。

2014.1工作组进行第三次工作检查，组织专家对第二阶段对标成果进行评审。

火力发电厂机务（包括热机、锅炉）专业对标清单（初稿）

| 序号 | 国内标准编号 | 国内标准名称 | 相关国际、国外标准 |  | 负责单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标准号 | 标准名称 |  |  |
| 一 | 锅炉部分设计类 |  |  |  |  |  |
| 1 | DL/T 5203-2005 | 火力发电厂煤和制粉系统防爆设计技术规程 | NFPA 85-2007 | Boiler and Combustion Systems Hazards Code | 河北院 |  |
| 2 | DL/T 435-2004 | 电站煤粉锅炉炉膛防爆规程 | NFPA 85-2007 | Boiler and Combustion Systems Hazards Code |  |  |
| 3 | DL/T 5240-2010 | 火力发电厂燃烧系统设计计算技术规程 | NFPA 85-2007 | Boiler and Combustion Systems Hazards Code |  |  |
| 二 | 设备性能试验验收类 |  |  |  |  |  |
| 4 | DL/T 964-2005 | 循环流化床锅炉性能试验规程 | ASME PTC4-2008 | ASME Performance Test Codes Fired Steam Generators | 山西院 |  |
| 5 | GB 10184-1998 | 电站锅炉性能试验规程 | ASME PTC4-2008 | ASME Performance Test Codes Fired Steam Generators | 河南院 |  |
| 6 | GB/T 8117-2008 （IEC 60953-1:1990） | 汽轮机热力性能验收试验规程 | ASME PTC 6-2004 | Steam Turbines | 河北院 |  |
|  |  |  | ASME PTC 46-1996 | Performance Test Code on Overall Plant Performance (part 1) |  |  |
| 7 | JB/T 10770-2007 | 真空技术 液环真空泵验收规范 | HEI 2854-2005 | Performance standards for liquid ring vacuum pumps | 山东院 |  |
| 三 | 阀门类 |  |  |  |  |  |
| 8 | GB/T 12224-2005 | 钢制阀门 一般 要求 | ASME B16.34-2004 | Valves-Flanged,Threaded,and Welding End | 江苏院 |  |
| 9 | DL/T 922-2005 | 火力发电用钢制通用阀门订货、验收导则 | ASME B16.34-2004 | Valves-Flanged,Threaded,and Welding End | 江苏院 |  |
| 10 | GB/T 12238-2008 | 法兰和对夹连接弹性密封蝶阀 | AWWA C 504-2010 | Rubber-Seated Butterfly Valves | 河北院 |  |
| 11 | GB/T 13927-2008 | 工业阀门 压力试验 | MSS SP 61-2009 | Pressure Testing of Steel Valves | 江苏院 |  |
| 四 | 容器换热设备类 |  |  |  |  |  |
| 12 | GB 150-2011 | 钢制压力容器 | ASME BPVC SECTION 8 DIVISION 1-2010 | Boiler & Pressure Vessel Code-Section 8: Rules for Construction of Pressure Vessels–Division 1: Pressure Vessels | 河北院 |  |
|  |  |  | HEI 2622-2009 | Standards for Closed Feedwater Heaters |  |  |
|  |  |  | HEI 2623-2004 | Standards for Power Plant Heat Exchangers |  |  |
| 13 | DL/T 612-1996 | 电力工业锅炉压力容器监察规程 | ASME BPVC-Ⅰ | Rules for Construction of Power Boilers | 中南院 |  |
| 14 | JB/T 8190-1999 | 高压加热器 技术条件 | HEI 2622-2009 HEI 2623-2004 | Standards for Closed Feedwater Heaters 8th Standards for Power Plant Heat Exchangers | 山西院 |  |
|  | JB/T 8184-1999 | 汽轮机低压给水加热器 技术条件 |  |  |  |  |
| 15 | JB/T 10325-2002 | 锅炉除氧器 技术条件 | HEI 2954 | Standards and Typical Specifications for Tray Type Deaerators | 山西院 |  |
| 16 | JB 10085-1999 | 汽轮机凝汽器 技术条件 | HEI 2629 | Standards for steam surface condensers | 山东院 | 报批稿已含制造部分ZBK54034 |
| 五 | 汽机部分设计类 |  |  |  |  |  |
| 17 | DL/T 5174-2003 | 燃气-蒸汽联合循环电厂设计规定 | ASME B31.8-2010 | Gas Tranmission and Distribution Piping Systems | 中南院 |  |
|  |  |  | ASME B31.8S-2010 | Managing System Integrity of Gas Pipelines ANSI Z 223.1- |  |  |
| 18 | GB/T 5578-2007 | 固定式发电用汽轮机规范 | IEC60045-1.1991 | Steam Turbine Part 1 | 山东院 |  |
|  | GB 5578-1985 | 固定式发电用汽轮机技术条件 |  |  |  |  |
| 六 | 管道类 |  |  |  |  |  |
| 19 | DL/T 5072-2007 | 火力发电厂保温油漆设计规程 | ASTM F683-2008 | Standard Practice for Selection and Application of Thermal Insulation for Piping and Machinery | 河南院 | 西南院已对标，但内容不重复 |
|  |  |  | SSPC-PA 1 SSPC-SP 1~11 | Shop, Field, and Maintenance Painting of Steel SP 1~11 |  |  |
| 七 | 综合类 |  |  |  |  |  |
| 20 | GB 50341-2003 | 立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范 | API 650-2007 | Welded Steel Tanks for Oil Storage | 山东院 |  |
| 21 | GB/T 15605-2008 | 粉尘爆炸泄压指南 | NFPA 68-2007 | Standard on Explosion Protection by Deflagration Venting | 山东院 |  |