附件1：

《三维设计管理办法》编制大纲审查会会议纪要

根据中国电力规划设计协会2010年工作安排，我会于2010年8月20日在成都组织召开了《三维设计管理办法》编制大纲审查会。

参加会议的有华东电力设计院、西北电力设计院、华北电力设计院工程有限公司、山西省电力勘测设计院、江苏省电力设计院、福建省电力勘测设计院、广东省电力设计研究院、国核电力规划设计研究院的专家及代表。会议组成了审查委员会，审查委员会由华北电力设计院工程有限公司李智副总工程师担任主任委员。中国电力规划设计协会张昌斌副理事长到会并讲话。中国电力规划设计协会汤莉莉副处长参加了会议。

审查委员会听取了主编单位西南院、浙江院对大纲编制的情况介绍，并对大纲进行了认真细致的讨论。参会人员一致认为：三维的应用是一个综合技术、管理的应用，相当一部分设计院已在工程设计中广泛应用，但仍是一个逐步完善和渐进的过程。本次管理办法编制基本思想跳出传统设计模式，重点改变以图纸为主要载体的设计体系，建立以工程数据信息模型为核心的设计管理体系，实现设计流程再造，将对行业内推广数字化设计，实现与国际接轨起到重要的推动作用。会议原则同意西南院、浙江院提出的编制大纲，并提出修改意见。现将会议讨论主要意见纪要如下：

- 、《三维设计管理办法》名称变更为《数字化设计（发电）管理

办法》。

- 、对《数字化设计（发电）管理办法》的主体结构修改为:

  - 各章节名称中统一取消“规定”一词。

  - 原“生产岗位及组织结构”改为“数字化设计生产岗位及

组织结构”。

  - 原“设计建模规定”改为“数字化模型”。

  - 原“设计文件管理规定”改为“文件管理”。

  - 原“设计专业间联系配合制度”改为“数字化设计联系配合”。

  - 原“设计成品及内容深度管理”改为“数字化成品内容管理”。

  - 原“编号和标识规定”改为“编码与标识的管理”。

- 、《数字化设计（发电）管理办法》编制的具体要求、编制计划

及分工如下：

一、《数字化设计（发电）管理办法》编制大纲

- 前言

- 总则

  - 本标准规定了数字化设计项目生产岗位职责及组织结构、设计流程、设计协同、设计成品和设计文件管理等内容和要求。

  - 本标准适用于采用数字化设计思路的火力发电厂工程设计项目,其设计阶段包括初步设计、施工图设计及竣工图设计。核电工程和燃机或联合循环设计项目及其它项目可参照执行。

- 术语

- 设计生产岗位及组织结构

  - 主要按照项目制描述与数字化设计相关岗位如下：变动和新增岗位。层次划分出来，按责任和层次。

- 项目设计流程

  - 此次管理办法中主要流程按岗位职责进行制定。

- 数字化模型

凡应用结构化数据的内容都称为数字模型。（那些是数字化模型）规定了数字化设计过程中的2D及3D工具中的范围及深度及EIM的深度和范围。并对于数据的完整性、结构化、关联关系提出具体要求。

  - 数字化模型定义

凡应用结构化数据的内容都称为数字模型。

  - 2D数字模型

2D数字模型主要以工艺P&ID系统图为主，规定其范围和深度要求，

  - 3D数字模型

针对三维模型，分初步设计阶段和施工图阶段，对工艺、土建、电气等主要专业提出具体的设计范围和深度要求。

  - 二、三维数字模型关联

- 文件管理

在进行数字化设计工作中，为了使各个环节的相关设计人员都可以高效地进行文件的存放和交流，为了方便对相关设计人员的权限进行设置，有必要对文档管理进行规定。

给出典型工程的设计文件存放的层次结构，应包含所有的原始资料、过程文件、成品文件，以及中间格式文档，三维模型文件，三维数据库，二维原始配置文件，二维数据库。

  - 总则

  - 文件层次结构

  - 文件内容

  - 深度要求

- 数字化成品内容

  - 数字化设计成品主要有两类产品：一类为传统设计成品，即以纸质方式体现的传统设计图纸，另一类为增值数据产品，即以数字化设计模型为基本，整合设计输入、输出数据等，形成的设计增值产品。根据数字化设计各阶段设计深度，从三维模型提取和整合相应深度的设计成品。

- 数字化设计联系配合

  - “专业间联系配合制度（DLGJ 159.3-2001）”结合、细化。侧重于三维协同设计引起的相关的设计配合的变化和处理。

- 设计校审

  - 主要是对于内容的分级、校审、按分专业描述。

- 编码与标识的管理

  - 主要针对模型命名规定，材料编码，采购编码，文件编码管理规定，图纸图号管理等内容进行定义，并给出可行实施方案。（有什么，相互关系，有什么要求）。

- 相关或支持性文件

- 记录、表格

二、编制安排

2010年1月     启动本规范的编制工作

2010年8月     完成编制大纲

2010年12月    完成征求意见稿

2011年3 月     完成送审稿

三、编制分工

1、目的（西南院）

2、适用范围（西南院）

3、术语（西南院）

4、生产岗位及组织结构（西南院）

5、项目设计流程（西南院）

6、模型设计（浙江院）

7、设计文件管理（浙江院）

8、数字化成品内容管理（浙江院）

9、专业间联系配合管理（西南院）

10、设计校审（西南院）

11、编码与标识的管理（西南院）

12、相关或支持性文件（西南院）

13、记录、表格（西南院）