国能综监管〔2014〕359号

国家能源局综合司关于开展2014年典型电网工程投资成效监管工作的通知

各有关派出机构，国家电网公司、南方电网公司、内蒙古电力公司：

为进一步提升电网工程造价管理水平，提高电网工程运行实效，国家能源局决定对部分典型电网工程（见附件1）开展投资成效监管工作。现将有关事项通知如下：

- 一、工作内容

1.项目造价分析

对工程核准投资、初设概算和竣工决算等相关造价资料进行对比分析；采用设计容量和实际容量分别计算造价指标，将实际运行成果与建设成本挂钩，评析项目经济性及造价控制过程的有效性。

2.运行情况分析

从工程技术指标方面，对比设计预期分析工程运行实效，主要包括工程投运后在系统中的实际作用、输送电量、工程可用率、输电损耗等。

3.电价成本分析

通过收集的建设投资、运行成本明细、损耗率等实际运行数据，测算输电成本，与收集的各工程现行（或已核准）输电价格进行对比分析。

4.社会效益分析

通过从促进经济发展、缓解环保压力等方面对工程的社会效益进行综合分析，剖析工程完工后场地环境保护、噪声影响控制等方面情况，对比工程设计能力、分析工程环保实效。

- 二、时间安排

1.材料报送阶段（2014年5月～6月）

电网企业准备基础数据，填写《电网工程运行信息表》（见附件2）、《电网工程环保信息表》（见附件3）和《电网工程造价信息表》（见附件4），编写《电网工程投资成效报告》（提纲见附件5），并于6月底前报国家能源局市场监管司（区域内或省内电网项目同时报送国家能源局相应派出机构）。

2.资料汇总分析和现场察看阶段（2014年7月～8月）

组织有关派出机构、电规总院、中电联等单位人员和专家，赴跨区电网工程进行现场察看。非跨区电网工程由项目所在地监管机构组织现场察看工作。电网企业配合准备现场察看项目有关资料（资料清单详见附件6）。现场察看具体时间另行通知。

- 三、其他事项

请各有关派出机构，国家电网公司、南方电网公司、内蒙古电力公司确定此项工作联系人，于5月22日前报国家能源局市场监管司。

联系人：姜海博          010-66597435    18888831340

传  真：010-66023677    电子邮件：yinpeng@serc.gov.cn

附件：

- 典型工程项目清单

- 电网工程运行信息表

- 电网工程环保信息表

- 电网工程造价信息表

- 电网工程投资成效报告提纲

- 现场察看资料清单

国家能源局综合司

2014年5月12日

附件1：典型工程项目清单

| 序号 | 工程名称 | 投产年 | 电压等级（kV） | 项目公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金安桥水电站送出工程 | 2011 | 500 | 南方电网 |
| 2 | 山西左权电厂送出工程 | 2011 | 500 | 华北电网 |
| 3 | ±500kV海南联网I回工程 | 2009 | 500 | 南方电网 |
| 4 | ±500kV葛沪直流综合改造工程 | 2011 | 500 | 国网总部 |
| 5 | ±500kV德宝直流工程 | 2010 | 500 | 国网总部 |
| 6 | 晋东南-南阳-荆门1000kV交流示范工程及扩建工程 | 2008、2011 | 1000 | 国网总部 |
| 7 | 德宏-博尚-玉溪500kV输变电工程及博尚串补加强工程 | 2009 | 500 | 南方电网 |
| 8 | 内蒙古临河北500kV输变电工程 | 2010 | 500 | 内蒙电网 |
| 9 | 西宁-格尔木电气化铁路供电330kV输变电工程 | 2011 | 330 | 西北电网 |
| 10 | 鄂赣联络线工程 | 2002 | 500 | 华中电网 |

附件2：电网工程运行信息表

- 附表2-1                                      交流工程项目运行信息表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 投产次年 | 投产次年+1 | … | 2013年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年输电量 | 亿千瓦时 |  |  |  |  |
| 2 | 年电能损耗 | 亿千瓦时 |  |  |  |  |
| 3 | 调度运行控制功率 | 万千瓦 |  |  |  |  |
| 4 | 年实际最大输送功率 | 万千瓦 |  |  |  |  |
| 5 | 年停运小时数 | 小时 |  |  |  |  |
|  | 其中计划停运小时数 | 小时 |  |  |  |  |
|  | 非计划停运小时数 | 小时 |  |  |  |  |
| 6 | 运行维护成本 | 万元/年 |  |  |  |  |

附表2-2                                         直流工程项目运行信息表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 投产次年 | 投产次年+1 | … | 2013年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年输电量 | 亿度 |  |  |  |  |
| 2 | 年电能损耗 | 亿度 |  |  |  |  |
| 3 | 年最大输送功率 | 万千瓦 |  |  |  |  |
| 4 | 功率损耗（直流额定功率运行） | % |  |  |  |  |
| 5 | 运行维护成本 | 万元/年 |  |  |  |  |
| 6 | 单极计划停运次数 | 次 |  |  |  |  |
| 7 | 单极计划停运时间 | 小时 |  |  |  |  |
| 8 | 单极强迫停运次数 | 次 |  |  |  |  |
| 9 | 单极强迫停运时间（小时） | 小时 |  |  |  |  |
| 10 | 双极计划停运次数（次） | 次 |  |  |  |  |
| 11 | 双极计划停运时间（小时） | 小时 |  |  |  |  |
| 12 | 双极强迫停运次数（次） | 次 |  |  |  |  |
| 13 | 双极强迫停运时间（小时） | 小时 |  |  |  |  |
| 14 | 能量可用率（%） |  |  |  |  |  |
|  | 其中：强迫能量不可用率（FEU）（%） |  |  |  |  |  |
|  | 计划能量不可用率（SEU）（%） |  |  |  |  |  |

附件3：电网工程环保信息表

____________________输变电工程环保信息表

| 序号 | 环保信息 |  | 标准值 | 实际值（实测值） | 情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程 占地 | 变电站总占地面积 | \ |  |  |
|  |  | 变电站围墙内占地面积 |  |  |  |
|  |  | 线路塔基占地 | \ |  |  |
|  |  | 线路林木砍伐量 | \ |  |  |
| 2 | 噪声影响控制 | 变电站厂界噪声 | 昼间 /夜间 | 昼间 /夜间 |  |
|  |  | 变电站环境噪声（站区围墙外200m范围内） | 昼间 /夜间 | 昼间 /夜间 |  |
|  |  | 线路可听噪声 |  |  |  |
| 3 | 电磁环境保护 | 变电站工频电场强度 |  | (站外居民点) |  |
|  |  | 变电站工频磁感应强度 |  | (站外居民点) |  |
|  |  | 变电站无线电干扰 |  | (站围墙外20m处) |  |
|  |  | 输电线路工频电场强度（交流） |  |  |  |
|  |  | 输电线路地面合成场强（直流） |  |  |  |
|  |  | 输电线路无线电干扰 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

附件4：电网工程造价信息表

附表4-1

变电工程概况表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域 |  |  |  |  | 省市 |  |  |  |  |  |  |  | 电压等级（kV） |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 |  |  |  |  | 海拔是否大于2000m □ |  |  |  |  |  |  |  | 地震烈度（度） |  |  |  |  |  |  |
| 本期主变容量（MVA） |  |  |  |  | 组 |  |  |  | 规划容量（MVA） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 本期规模 |  |  | 远景规模 |  |  |  |  |  |  | 配电装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 高压出线（kV） |  | 回 |  |  | 回 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 是否户内式 |  |  |  |  |
| 中压出线（kV） |  |  | 回 |  | 回 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 是否户内式 |  |  |  |
| 低压出线（kV） |  |  | 回 |  | 回 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 是否户内式 |  |  |  |
| 高抗（Mvar） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 低抗（Mvar） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 低容（Mvar） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固定串补总容量（Mvar） |  |  |  |  |  |  |  | 可控串补总容量（Mvar） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ 是否保护下放 |  |  |  |  |  |  |  | 接地体 |  | □ 铜 / □ 钢 / □ 镀铜钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所址总占地（ha） |  |  |  | 围墙内占地 （ha） |  |  |  |  |  | 总建筑面积 （m2） |  |  |  |  |  | 进所道路（km） |  | 站外电源（km） |  |
| 开工日期 |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 联系人： | 电子邮件： |
| --- | --- |
| 办公电话： | 手机： |

附表4-2

变电工程主要技术经济指标表

单位：万元

| 序号 | 费用名称 | 单位 | 批准概算 |  | 竣工决算（合同价） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量 | 单价 | 数量 | 单价 |  |
| 1 | 主变压器 | 组 |  |  |  |  |  |
| 2 | 高压断路器 | 台 |  |  |  |  |  |
| 3 | 中压断路器 | 台 |  |  |  |  |  |
| 4 | 高抗 | 组 |  |  |  |  |  |
| 5 | 低抗 | 组 |  |  |  |  |  |
| 6 | 低容 | 组 |  |  |  |  |  |
| 7 | 串补 | 套 |  |  |  |  |  |
| 8 | 计算机监控 | 套 |  |  |  |  |  |
| 9 | 智能化费用（按照智能终端、合并单元、交换机分项说明） |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 在线监测(按照主变、高抗、避雷器等一次设备分项说明) |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 电力电缆 | m |  |  |  |  |  |
| 12 | 控制电缆 | m |  |  |  |  |  |
| 13 | 场地平整 | 元 |  |  |  |  |  |
| 14 | 地基处理 | 元 |  |  |  |  |  |
| 15 | 土石方 | m3 |  |  |  |  |  |
| 16 | 站外电源 | 元 |  |  |  |  |  |
| 17 | 大件运输 | 元 |  |  |  |  |  |
| 18 | 调试费用（分系统试验费、站系统试验费、系统调试费、特殊项目调试、调试期间用电费分项说明） | 元 |  |  |  |  |  |
| 19 | 勘测设计费 | 元 |  |  |  |  |  |
| 20 | 专题研究费（桩基监测等分项说明） | 元 |  |  |  |  |  |
| 21 | 环评、水保等报告编制、评审、监测、验收费用 | 元 |  |  |  |  |  |

附表4-3

变电工程投资分析表

单位：万元

| 序号 | 费用名称 | 批准概算 |  |  |  |  | 竣工决算 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑 工程费 | 设备 购置费 | 安装 工程费 | 其他 费用 | 合计 | 建筑 工程费 | 设备 购置费 | 安装 工程费 | 其他 费用 | 合计 |  |
| 一 | 主辅生产工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主要生产工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 辅助生产工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 与所址有关的单项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：地基处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 进站道路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 站外电源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 编制年价差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中:1、场地征用及清理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、基本预备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 特殊项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 静态投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 建设期贷款利息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 动态投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 决算增值税抵扣额： |
|  | 其中：可抵扣增值税额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附表4-4 变电工程采购设备材料价格信息表 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 主变压器（单位：台） |  |  |  |  | 高压断路器1（单位：台） |  |  |  |  | 高压断路器2（单位：台） |  |  |  | 中压断路器（单位：台） |  |  |  |
|  |  | （型号，容量） |  |  |  |  | （型号） |  |  |  |  | （型号） |  |  |  | （型号） |  |  |  |
|  |  | 厂家 | 原价 | 备品 | 运杂费 | 合计 | 厂家 | 原价 | 运杂费 |  | 合计 | 厂家 | 原价 | 运杂费 | 合计 | 厂家 | 原价 | 运杂费 | 合计 |
| 序号 | 工程名称 | 高压电抗器（单位：台） |  |  |  | 低压电抗器（单位：台） |  |  |  |  | 低压电容器（单位：组） |  |  |  | 电力电缆 | 控制电缆 | 镀锌钢管 | 镀锌 钢梁 |  |
|  |  | （型号，容量） |  |  |  | （型号，容量） |  |  |  |  | （型号，容量） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 厂家 | 原价 | 运杂费 | 合计 | 厂家 | 原价 | 运杂费 |  | 合计 | 厂家 | 原价 | 运杂费 | 合计 | 元/m | 元/m | 元/t | 元/t |  |
| 注：1、设备材料价格按照单价填写。2、主变压器注明容量，是否有载调压。3、断路器注明是否带合闸电阻，GIS/HGIS按照断路器间隔计算单价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表4-5

线路工程概况表

| 区域 |  |  |  |  |  | 省市 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  | 电压等级（kV） |  |  | 回路数 |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大风速（m/s） |  |  |  |  | 覆冰厚度（mm） |  |  |  |  | 海拔是否大于2000m □ |  |  |  |
| 地形比例（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平地 |  |  | 高山大岭 |  |  | 沙漠 |  |  | 丘陵 |  |  |  |  |
| 泥沼 |  |  | 山地 |  |  | 河网 |  |  | 峻岭 |  |  |  |  |
| 导线形式 |  |  | 导线截面（mm2） |  |  | 分裂数 |  | 杆塔型式 |  |  | 主要基础型式 |  |  |
| 地线型号 |  |  | 地线根数 |  |  | 是否OPGW □ |  | 转角塔比例（%） |  |  | 灌注桩占比（%） |  |  |
| 单回长（km） |  |  | 双回长（km） |  |  | 四回长（km） |  |  | 折单回全长（km） |  |  |  |  |
| 开工日期 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 联系人： | 电子邮件： |
| --- | --- |
| 办公电话： | 手机： |

附表4-6

线路工程主要技术经济指标表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 批准概算 | 竣工决算 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线路亘长(折合单回) | km |  |  |  |
| 2 | 杆塔基数 | 基 |  |  |  |
|  | 其中混凝土杆 | 基 |  |  |  |
| 3 | 交叉跨越铁路高压(10kV以上) | 处 |  |  |  |
| 4 | 交叉跨越低压 | 处 |  |  |  |
| 5 | 导线 | t/km |  |  |  |
|  | 单价 | 万元/km |  |  |  |
| 6 | 塔材 | t/km |  |  |  |
|  | 单价 | 万元/km |  |  |  |
| 7 | 地线 | t/km |  |  |  |
| 8 | 基础钢材 | t/km |  |  |  |
| 9 | 导线绝缘子(不含合成绝缘子) | 片/km |  |  |  |
|  | 导线绝缘子(合成绝缘子) | 支/km |  |  |  |
| 10 | 混凝土 | m3/km |  |  |  |
|  | 其中现浇基础 | m3/km |  |  |  |
|  | 灌注桩基础 | m3/km |  |  |  |
|  | 预制拉盘基础 | m3/km |  |  |  |
| 11 | 土石方 | m3/km |  |  |  |
|  | 其中基坑 | m3/km |  |  |  |
| 12 | 勘测设计费 | 元 |  |  |  |
| 13 | 专题研究费（铁塔试验、桩基监测等分项说明） | 元 |  |  |  |
| 14 | 征地面积 | 亩/基 |  |  |  |
|  | 单价 | 万元/亩 |  |  |  |
| 15 | 房屋拆迁面积 | M2/km |  |  |  |
|  | 单价 | 元/ M2 |  |  |  |
| 16 | 工厂赔偿面积 | M2/km |  |  |  |
|  | 单价 | 元/ M2 |  |  |  |
| 17 | 其他大额赔偿（分项计列） | 元 |  |  |  |
| 18 | 环评、水保等报告编制、评审、监测、验收费用 | 元 |  |  |  |

附表4-7

线路工程投资分析表

单位：万元

| 序号 | 费用名称 | 批准概算 |  |  | 竣工决算 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 安装费（不含甲供材） | 装材费 | 合计 | 安装费（不含甲供材） | 装材费 | 合计 |  |
| 一 | 线路本体工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 基础工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 杆塔工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 架线工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 附件工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 辅助设施工程和费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 编制年价差 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：1、场地征用及清理 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、基本预备费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 特殊项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 静态投资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设期利息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 动态投资 |  |  |  |  |  |  | 需注明决算是否已抵扣增值税 |
|  | 其中：可抵扣增值税额 |  |  |  |  |  |  |  |

附表4-8

| 线路工程采购设备材料价格信息表 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 导线 |  | 地线 |  | 塔材 |  |  | 绝缘子 |  |  |  |  | 备注 |
|  |  | 型号1 | 型号2 | 型号1 | 型号2 | 角钢 | 钢管 | 高强钢 | 型号1 | 型号2 | 型号3 | 型号4 | 型号5 | 招标时间 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：一条线路有多种导、地线时分别填写，在表中写明型号。绝缘子主要填写导线绝缘子，按照是否合成、是否防污以及吨位填写型号。

附表4-9

换流站工程概况表

| 工程名称 |  |  |  | 设计单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域 |  | 省市 |  |  | 电压等级（kV） |  |  |  |  |  |
| 建设性质 |  | 海拔是否大于2000m □ |  |  | 地震烈度（度） |  |  |  |  |  |
|  | 本期规模 | 远景规模 |  | 设备型式 |  |  | 说明 |  |  |  |
| 输送容量（MW） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阀组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 换流变（MVA） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交流滤波器（Mvar） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平波电抗器（台） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交流出线（回） |  |  |  |  |  |  | 是否户内式 □ |  |  |  |
| 直流出线（回） |  |  |  |  |  |  | 是否户内式 □ |  |  |  |
| 直流滤波器（组） |  |  |  | 是否保护下放 □ | 接地体 □铜/ □钢 /□镀铜钢 |  |  |  |  |  |
| 阀冷却方式 |  |  |  | 总建筑面积（m2） |  |  |  |  |  |  |
| 所址总占地（ha） |  | 围墙内占地（ha） |  |  | 进所道路（km） |  |  | 站外电源 （km） |  |  |
| 开工日期 |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人： |  |  | 电子邮件： |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公电话： |  |  | 手机： |  |  |  |  |  |  |  |

附表4-10

换流站工程主要技术经济指标表

金额单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 批准概算 |  | 竣工决算（合同价） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量 | 单价 | 数量 | 单价 |  |
| 1 | 阀厅设备（含冷却） | 套 |  |  |  |  |  |
| 2 | 换流变 | 台 |  |  |  |  |  |
| 3 | 交流滤波器 | 组 |  |  |  |  |  |
| 4 | 高压断路器 | 台 |  |  |  |  |  |
| 5 | 中压断路器 | 台 |  |  |  |  |  |
| 6 | 直流场设备 | 套 |  |  |  |  |  |
| 7 | 平波电抗器 | 台 |  |  |  |  |  |
| 8 | 计算机控制系统 | 套 |  |  |  |  |  |
| 9 | 在线监测(按照主变、高抗、避雷器、一次设备分项说明) |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 电力电缆 | m |  |  |  |  |  |
|  | 电力电缆安装费 | m |  |  |  |  |  |
| 11 | 控制电缆 | m |  |  |  |  |  |
|  | 控制电缆安装费 | m |  |  |  |  |  |
| 12 | 场地平整 | 元 |  |  |  |  |  |
| 13 | 地基处理 | 元 |  |  |  |  |  |
| 14 | 土石方 | m3 |  |  |  |  |  |
| 15 | 护坡挡墙 | 元 |  |  |  |  |  |
| 16 | 换流站降噪 | 元 |  |  |  |  |  |
| 17 | 站外电源 | 元 |  |  |  |  |  |
| 18 | 大件运输 | 元 |  |  |  |  |  |
| 19 | 调试费用（分系统试验费、站系统试验费、系统调试费、特殊项目调试、调试期间用电费分项说明） | 元 |  |  |  |  |  |
| 20 | 勘测设计费 | 元 |  |  |  |  |  |
| 21 | 专题研究费（桩基监测等分项说明） | 元 |  |  |  |  |  |
| 22 | 环评、水保等报告编制、评审、监测、验收费用 | 元 |  |  |  |  |  |

附表4-11

换流站工程投资分析表

金额单位：万元

| 序号 | 费用名称 | 批准概算 |  |  |  |  | 竣工决算 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑 工程费 | 设备 购置费 | 安装 工程费 | 其他 费用 | 合计 | 建筑 工程费 | 设备 购置费 | 安装 工程费 | 其他 费用 | 合计 |  |
| 一 | 主辅生产工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主要生产工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 辅助生产工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 与所址有关的单项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：地基处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 进站道路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 站外电源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 编制年价差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：场地征用及清理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基本预备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 特殊项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 静态投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 建设期贷款利息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 动态投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 需注明决算是否抵扣增值税 |
|  | 其中：可抵扣增值税额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：未完成竣工决算的工程，应在“竣工决算”列填写工程投资结算额，并在备注中说明。

| 附表4-12 换流站工程采购设备材料价格信息表 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 阀厅设备（单位：套） |  |  |  |  | 换流变（单位：台） |  |  |  |  | 交流滤波器（单位：组） |  |  |  | 直流场设备（单位：套） |  |  |  |
|  |  | （型号） |  |  |  |  | （型号，容量） |  |  |  |  | （型号） |  |  |  | （型号） |  |  |  |
|  |  | 厂家 | 原价 | 备品 | 运杂费 | 合计 | 厂家 | 原价 | 运杂费 |  | 合计 | 厂家 | 原价 | 运杂费 | 合计 | 厂家 | 原价 | 运杂费 | 合计 |
| 序号 | 工程名称 | 平波电抗器（单位：台） |  |  |  | 计算机控制系统（单位：套） |  |  |  |  | 电力电缆 | 控制电缆 | 镀锌 钢管 | 镀锌 钢梁 |  |  |  |  |  |
|  |  | （型号） |  |  |  | （型号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 厂家 | 原价 | 运杂费 | 合计 | 厂家 | 原价 | 运杂费 |  | 合计 | 元/m | 元/m | 元/t | 元/t |  |  |  |  |  |
| 注：1、设备材料价格按照单价填写。2、变压器注明容量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件5：电网工程投资成效报告提纲

- （1）工程概况

工程建设依据；工程建设地点、建设规模(变电容量、线路长度等)、开工及投产时间（可包括各阶段具体时间）、设计单位、施工单位、监理单位等建设情况。

- （2）投资控制情况

分析项目估算、概算、决算情况并对比（按投资、设备材料价格、工程量指标展开分析），如有特殊或重大变化分析其原因。资本金及利息、增值税抵扣情况分析。与 “十一五”期间造价情况以及电力行业限额设计参考造价指标对比。

- （3）运行实效情况

从工程技术指标入手，对比设计预期分析工程运行实效，主要包括工程投运后在系统中的实际作用、输送电量、工程可用率、输电损耗等。

- （4）社会效益分析

- 对交直流输变电工程占地、林木砍伐、设施拆迁、植被保护与恢复等情况进行描述和总结，对噪声、电磁等环境保护措施和效果进行说明；对直流输电工程接地极的方案、运行情况以及其对周边设施的影响进行分析。

- （5）问题及建议

附件6：现场察看资料清单

- 项目核准文件；

- 项目可行性研究、初步设计评审文件；

- 项目估算、概算、决算书；

- 项目决算审计报告；

- 项目实际年输送电量、最大输送功率、年输电量损耗、计划检修小时数、非计划停运小时数等运行数据，直流工程还包括输电电力损耗、单极(双极)停运次数、停运时间等运行数据；

- 预计项目未来输送电量情况；

- 项目批复的相关电价文件、电价情况、运行成本总体和构成情况；

- 项目完工后实际占地情况、场地生态环境保护、电磁环境保护、噪声影响控制、水污染控制情况等相关数据。